한빛글로벌 SyncFlow AI

품질관리계획서

Phase : 관리단계

Author : 박진우 수석

Date : 2026.05.01

Version : 1.0

| 구분 | 소속 | 역할 | 담당자 | 확인일 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |  |  |
| 동료검토 |  |  |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |  |  |
| 인수/승인 |  |  |  |  |  |

개정 이력

| 버전 | 개정일자 | 개정사유 | 개정내역 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2009-04-24 | 제정 | 최초 제정 |  |  |
| 0.2 | 2009-05-07 | 수정 | 보완 |  |  |

목     차

1. 개요	4

1.1. 목적	4

1.2. 적용범위	4

2. 품질목표	4

2.1. 품질보증 목표	4

2.2. 평가정의	4

3. 추진체계	5

3.1. 품질보증 조직 구성도	5

3.2. 역할 및 책임	5

4. 품질보증활동 및 일정	6

4.1. 내부 품질활동	6

4.2. 외부 품질활동	6

5. 품질보증절차	7

5.1. 프로젝트 품질목표 수립	7

5.2. 프로젝트 계획 수립	7

5.3. 품질활동 수행	7

5.4. 시정조치	7

5.5. 이력관리	8

6. 보고계획	8

7. 교육계획	8

개요

목적

본 문서는 프로젝트 표준 수립부터 요구분석, 설계, 구현, 시험, 전개 및 종료에 이르는 전 과정에 걸쳐 체계적인 품질보증 활동을 계획하고 실행함으로써 프로젝트 제품의 품질보증을 목적으로 한다.

적용범위

본 문서는 프로젝트 착수부터 종료 시까지 적용된다.

품질목표

품질목표는 제품에 대한 품질목표를 설정하고 이에 대한 품질 점검/평가항목을 마련하여 단계별로 품질검토를 실시하여 그 품질검토 결과를 계량화하여 품질을 평가한다.

품질보증 목표

| 품질특성 | 품질부특성 | 평가항목 | 평가내용 | 품질목표 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 핵심규격 | 적합성 | 기능 구현율 | 고객의 요구사항이 프로젝트 이행단계별로 구현되었는지 여부 | 100% |
|  |  | 표준 준수율 | 시스템 개발시 표준 준수의 적절성 | 100% |
|  | 정확성 | 기능 정확성 | 단위,통합,사용자시험시 발견된 결함, 오류 발생시 시정조치의 완료여부 | 100% |
| 효율성 | 실행효율성 | 응답시간 달성율 | 단위업무별 응답목표 시간 충족 여부 | 90% |

평가정의

| 평가항목 | 평가기준 및 평가방법 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 구현율 | ○ 요구사항 반영률 : 고객요구사항이 단계별로 반영되고 있음을 검증하는 요구사항추적매트릭스를 작성 하여 평가함. ○ 평가방법: 요구사항 반영률이 목표치 이상 시 적합판정 ○ 측정수식: C = (B/A)*100 - A: 수집된 사용자 요구사항 항목수 - B: 각 단계별 요구사항 반영 산출 항목수 (요구사항추적표상의 단계별 추적대상 산출물) - C: 요구사항 반영률 |  |
| 형상관리 준수성 | ○ 체크리스트 표준 준수율 : 프로젝트 산출물 표준 준수 여부를 공식 산출물별로 산출물 체크리스트를 작성하여 평가함. ○ 평가방법: 표준 준수율이 목표치 이상 시 적합판정 ○ 측정수식: C = (1-(B/A))*100 - A:산출물 체크리스트 대상 총 체크항목수 - B:산출물 검토 표준 부적합 건수 - C:표준 준수율 |  |
| 기능 정확성 | ○ 시험수행 성공률(단위/통합/사용자 시험결과) : 단위시험/통합시험/사용자시험 최종 결과에 대한 테스트 결과서를 작성하여 평가함. ○ 평가방법: 결함 제거율이 목표치 이상 시 적합판정 ○ 측정수식: C = (B/A)*100 - A: 테스트케이스 건수 - B: Pass된 테스트케이스 건수 - C: 시험수행 성공율 |  |
| 응답시간 달성율 | ○ 성능목표 달성율 : 성능시험 최종 결과에 대한 테스트 보고서를 작성하여 평가함. ○ 평가방법: 성능목표 달성율이 목표치 이상 시 적합판정 ○ 측정수식: C = (B/A)*100 - A:성능목표 대상 업무(sampling) 건수 - B:성능목표 달성건수 - C:성능목표 달성율 * 성능목표는 분석단계 비기능적인 요구사항으로부터 도출하고 구축단계말 고객합의를 통해 최종 결정함 * 현실적인 제약사항(네트워크, 기존시스템으로 인한 성능저하 등)으로 인한 부분은 예외로 적용함 |  |

추진체계

품질보증 조직 구성도

조직도 삽입

역할 및 책임

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 주관기관 | ○ 품질보증 계획 합의 및 품질보증활동 점검 ○ 고객 품질 요구사항 정의/합의 ○ 프로젝트 제품/서비스에 대한 승인기준 정의 |
| 프로젝트 관리자 | ○ 품질보증 계획 검토 및 승인 ○ 품질보증 활동 점검 |
| 사업관리팀 | ○ 품질보증 계획 수립 ○ 프로젝트 표준 수립 및 교육 ○ 검토계획 수립, 검토결과 점검 및 보고, 시정조치결과 확인 및 보고 ○ 품질보증 활동 결과 보고 |
| 수행팀 | ○ 해당분야에 대한 표준 수립 및 교육 지원 ○ 내부검토 계획 수립, 검토 수행, 기록유지 및 보고 ○ 시정조치 계획 수립 및 결과 확인 ○ 표준에 따른 업무수행 ○ 검토수행 및 검토결과 기록 ○ 필요한 시정조치 실시 및 보고 |

품질보증활동 및 일정

내부 품질활동

- 표준/계획수립

| 구분 | 설명 | 시기 | 담당자 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 품질보증 계획수립 | 프로젝트 내부 품질보증활동 계획 수립 | 착수/계획 단계 | 품질지원담당자 | 품질관리 계획서 |
| 관리 표준 프로세스 수립 | 프로젝트 표준 프로세스 수립 |  | 품질지원/사업관리담당자 | 프로젝트 표준프로세스 |
| 개발 표준 프로세스 수립 | 프로젝트가 선정한 방법론을 테일러링하여 구축프로세스 수립 |  | 품질지원담당자/ 프로젝트관리자 | WBS |
| 관리산출물 표준 수립 | 프로젝트에 공통적으로 사용될 표준 양식 정의 |  | 품질지원/프로젝트관리자 | 관리산출물 표준양식 |
| 개발 산출물 표준 수립 | 정의된 방법론에 따라 산출물 표준 정의 | 각 단계 준비 시 | 품질지원담당자/ 프로젝트관리자 | 개발산출물 표준양식 |

- 검토활동

| 구분 | 설명 | 시기 | 대상 | 담당자 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 내부 검토 | 작성된 산출물에 대한 팀 내 검토 | 산출물 작성 완료시기 | 공식인도산출물 | 프로젝트팀원 | 검토결과서 (또는 검토내용 표시된 산출물) |
| 검증팀 검토 | 표준 준수여부 검토(품질평가) | 각 단계말 필요 시 |  | 품질지원담당자 | 검토 결과서 |
| 고객 검토 | 공식인도 산출물에 대한 검토 | 인도시기 | 주관기관 | 고객 | 검토 결과서 |
| 시험 | 단위시험/통합시험/시스템시험/사용자승인시험 | 시험단계 | 프로그램 | 품질지원담당자/ 각프로젝트관리자 | 시험 보고서 |

외부 품질활동

- 지원활동

| 구분 | 설명 | 시기 | 담당자 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 착수/계획단계지원 | - 프로젝트 계획 수립 가이드 - On-Site교육지원 | 착수/계획 단계 | 사업관리팀 | 검토결과서 (또는 검토내용 표시된 산출물) |
| 이행지원 | - 감리수감지원 - 테스팅 가이드 - 이행측정지원(규모,범위,공수) - 종료평가 가이드 | 월1회 |  |  |

- 검토활동

| 구분 | 설명 | 시기 | 담당자 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모니터링 | - 산출물 및 프로세스 검토 - 프로젝트 진행현황 | 월1회 | 사업관리팀 | 품질점검 보고서 |
| 품질점검 | 프로젝트 관리, 아키텍처 분야에 대한 점검 및 시스템 시험 | 필요시 |  |  |
| 외부감리 | 프로젝트에 대한 외부 감리 2회 | 설계/테스트 단계말 | 주관기관 | 감리결과 보고서 |

품질보증절차

품질 보증 절차 삽입

프로젝트 품질목표 수립

본 프로젝트를 성공적으로 달성하기 위해 적합한 산출물 및 프로세스에 대한 품질목표를 수립하여 고객과 합의한다. 품질목표는 정량적으로 평가 가능하도록 수립하여야 한다.

프로젝트 계획 수립

고객과 합의한 품질목표를 달성하기 위해 프로젝트 계획을 수립하여야 한다. 품질보증 계획, 관리/개발표준 프로세스, 관리/개발 산출물 표준을 수립하고 교육한다.

품질활동 수행

품질보증계획에 수립한 산출물 검토 및 프로세스 검토를 수행한다.

시정조치

가. 검토결과 기록

검토결과서에 검토결과 부적합사항을 기록한다.

나. 시정조치 요청 및 계획수립

검토담당자는 부적합 사항에 대하여 조치담당자를 지정하여 시정조치를 요청한다. 해당 조치담당자는 부적합 사항에 대한 시정조치 계획을 수립한다.

다. 시정조치 활동

각 조치 담당자는 조치완료 예정일까지 시정조치를 완료한 후 검토결과서에 팀리더의 확인을 받는다. 시정조치를 통해 구성항목의 변경이 필요한 경우에는 구성관리 절차에 따라 변경을 수행한다.

라. 시정조치 승인 및 완료

검토 담당자는 시정조치 내역을 확인하여 부적합사항에 대해 시정조치가 적절히 이뤄진 경우 승인을 하고, 그렇지 않은 경우 시정조치 활동을 재수행하도록 한다.

이력관리

품질보증 담당자는 품질보증 활동 결과물을 기초로 하여 품질보증 활동 종료 후 결과 데이터를 수집한다. 수집된 데이터를 기초로 계획 대비 실적, 결함 등을 분석한다.

보고계획

| 구분 | 시기 | 대상 | 보고내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주간보고 | 매주 | 프로젝트 관리자 | - 검토활동 계획 및 실적 |
| 월간보고 | 매월 | 주관기관 담당자 | - 검토활동 계획 및 실적 - 품질관련 이슈 |
| 검토계획 통보 | 검토1주전 | 검토대상팀 | - 검토계획 및 준비사항 |
| 검토결과 통보 | 검토후 | 검토대상팀, 프로젝트 관리자 | - 검토결과 - 시정조치사항 |

교육계획

| 과정명 | 일정 | 대상 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관리표준 프로세스 | 착수/계획 단계 | 프로젝트 팀원 | 프로젝트 표준 프로세스 |
| 개발표준 방법론 | 착수/계획 단계 |  | 방법론을 테일러링한 작업절차 설명 |
| 개발 산출물 표준 교육 | 매 단계 시작 시 |  | 방법론에 따른 개발 산출물 표준 |

개정 사유: 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제인지 선택 기입

개정 내역: 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술