[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: PM-68 | 사업명: 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축

SyncFlow AI 운영 및 유지보수 작업요청서 (Service Request Form)

오픈 후 법령 고시 개정 반영, 신규 사업본부 코드 추가 및 기능 개선 공식 작업요청(SR) 표준 양식

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| SR 관리 번호 | SR-2026-1105-002 |
| 요청 일자 / 부서 | 2026년 11월 05일 / 주식회사 한빛글로벌 규제검증팀 |
| 요청자 성명 | 윤서연 팀장 (02-6000-1120 / sy.yoon@hanbitglobal.com) |
| 작업 분류 / 긴급도 | [ ] 긴급 장애패치 [✓] 법령·룰셋 정책 보강 [ ] 화면/통계 개선 ¦ 우선순위: 보통(P3) |
| 희망 완료 기한 | 2026년 11월 10일 (3영업일 이내) |

1. 작업 요청 상세 내용

| 항목 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 요청 제목 | 핵심규격전장부품(과전류성 전장부품 완화) 주의조항 필수 표기 여부 자동 점검 룰셋 2건 추가 및 리포트 조항 보완 |
| 요청 배경 및 상세 사양 | 2026년 11월 공정위·표준원 핵심규격전장부품 표시 가이드 안내에 따라, 품목 유형이 '과전류성 전장부품 완화 핵심규격'인 경우 기술시방서 하단에 법정 필수 주의조항('불공정특약이 아님' 고지)가 누락되었을 때 황색 주의(WARN) 배지를 자동 표출하도록 룰셋(RUL-121, RUL-122) 보강 요청 |
| 기대 효과 | 과전류성 핵심규격 라인업(스마트팩토리본부 아크네 관리 5종) 신제품 출시 조달프로젝트 검증 시 필수 고지조항 누락 100% 사전 예방 |

2. 유지보수팀 기술 검토 및 처리 결과

| 검토 항목 | 처리 내역 및 결과 |
| --- | --- |
| 영향도 및 소요 공수 | tb_compliance_rule 조건부 필수조항 검증 규칙 2건 추가 및 골든셋 회귀 테스트 (소요 공수: 0.5 M/D — 무상지원) |
| 검증계(STG) 테스트 | 2026년 11월 06일 스마트팩토리본부 기술시방서 계약·도서 5건 대상 정상 검출 확인 (오탐 0건) |
| 상용계(PRD) 반영일 | 2026년 11월 09일 18:30 무중단 캐시 리로드 방식으로 상용 반영 완료 |

확정 및 서명일자: 2026년 11월 09일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요청 확인자 (발주처) | 주식회사 한빛글로벌 규제검증팀 | 팀장 윤 서 연 | (조치 확인) |
| 처리 담당자 (수행사) | 주식회사 엠파시 기술지원팀 | 책임 김 태 호 | (완료 서명) |