[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: EMP-DOC-P1-06 | 사업명: 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축

투입 인력 변경(교체) 승인 신청서

소프트웨어 진흥법 및 계약 특수조건에 따른 동급 이상 우수 대체 인력 투입 승인 및 인수인계 계획서

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | SyncFlow AI — 엔터프라이즈 AI 콘텐츠·규제 검증 자동화 시스템 구축 사업 |
| 변경 신청 일자 | 2026년 07월 10일 (교체 적용일: 2026년 07월 24일) |
| 변경 사유 | [✓] 귀책전가/수술 면책(급성 추간판 탈출증 입원) [ ] 퇴직 [ ] 기타 |
| 인수인계 합동근무 | 2026년 07월 13일 ~ 2026년 07월 24일 (총 10영업일 1:1 대면 합동 인수인계) |

1. 당초 투입 인력 대비 변경 대체 인력 비교표

| 비교 항목 | 당초 투입 인력 (퇴장) | 변경 대체 인력 (신규 투입) | 동급 이상 적격 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 / 직급 | 최민수 선임 | 조현우 선임 | 정규직 핵심 인력 |
| 담당 역할 | 데이터 모델링 및 QA 테스트 엔지니어 | 데이터 모델링 및 QA 테스트 리드 | 동일 역할 100% 승계 |
| SW 기술자 등급 | 중급 기술자 (SW 경력 6년 4개월) | 중급 기술자 (SW 경력 8년 8개월) | 경력 +2년 4개월 상위 |
| 보유 자격증 | 정보처리기사, SQLD | 정보처리기사, SQLP(전문가), CSTS | 데이터·QA 상위 자격 보유 |
| 유사 프로젝트 실적 | 금융권 문서분류 AI 데이터 구축 2건 | 엔터프라이즈 RAG·규제검증 AI 구축 4건 | 도메인 적합도 우수 |

2. 업무 인수인계 계획 및 품질 보증 확약

1. 신규 투입되는 조현우 선임은 10영업일(2026.07.13~07.24) 동안 기존 인력과 무상 합동 근무를 수행하며, 이 기간의 인건비는 당사가 전액 자체 부담합니다.

2. 100대 규제 룰셋 사전(EMP_EXE_010), 표준용어/코드정의서(EMP_DEG_060/070), 골든셋 50문항(EMP_TST_050) 검증 스크립트의 100% 인계를 완료하였으며 공정 지연이 일절 없음을 보증합니다.

확정 및 서명일자: 2026년 07월 10일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신청인 (수행사) | 주식회사 엠파시 엔터프라이즈사업부 | 총괄PM 수석 박 진 우 | (서명 완료) |
| 승인권자 (발주처) | 주식회사 한빛글로벌 디지털혁신본부 | 팀장 윤 서 연 | (승인 완료) |