[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: EMP-DOC-P2-05 | 사업명: 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축

화면 UI/UX 설계 및 스토리보드 승인 확인서 (Design Freeze)

사용자 검증 포털(FO) 및 관리자 백오피스(BO) 전체 28개 화면 스토리보드 확정 및 구현 착수 합의서

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | SyncFlow AI — 엔터프라이즈 AI 콘텐츠·규제 검증 자동화 시스템 구축 사업 |
| 승인 대상 산출물 | 정보구조도 IA(EMP_DEG_010 v1.0), 기능정의서(EMP_DEG_020 v1.0), 화면설계서(EMP_DEG_050 v1.0) |
| 확정 화면 총수 | 총 28개 핵심 화면 및 9개 공통 모달 팝업 (FO 사용자 포털 12개, BO 어드민 16개) |
| Design Freeze 일자 | 2026년 07월 25일 |

1. 도메인별 화면 설계 승인 내역

| 서비스 구분 | 화면 ID 범위 | 주요 화면 명칭 및 UI/UX 핵심 기능 | 화면 수 | 현업 검토 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FO 홈·대시보드 | UI-FO-001 ~ 003 | 통합 검증 대시보드, 내 검증 현황 위젯, 긴급 법령 개정 공지 배너 | 3 | 승인 완료 |
| FO AI 검증 실행 | UI-FO-004 ~ 008 | 멀티모달 파일(PDF/이미지/계약조항) 업로드, 실시간 OCR 영역 하이라이트, 3단계 AI 판정 뷰어 | 5 | 승인 완료 |
| FO 결과·이력 비교 | UI-FO-009 ~ 012 | 위반 조항 하이라이트·대체표현 원클릭 적용, 버전별 재검증 비교, PDF 결과리포트 출력 | 4 | 승인 완료 |
| BO 규제 룰셋·사전 | UI-BO-001 ~ 006 | 100대 금지·주의 표현 사전 관리, 자재BOM 한도 설정, 법령·가이드라인 RAG 문서 버전 관리 | 6 | 승인 완료 |
| BO 프롬프트·골든셋 | UI-BO-007 ~ 011 | 단계별 프롬프트 템플릿 편집, 모델 파라미터(Temp/Top-P) 제어, 50문항 골든셋 자동 배치 검증 | 5 | 승인 완료 |
| BO 시스템·통계·감사 | UI-BO-012 ~ 016 | HB-SSO 권한 매핑, 사업부별 적발률 통계, LLM 토큰 FinOps 대시보드, 감사 추적 로그 | 5 | 승인 완료 |
| 합계 | 전 화면 및 모달 | 화면설계서(EMP_DEG_050) 전 페이지 현업 리뷰 및 피드백 14건 반영 완료 | 28 | 최종 승인 |

2. 화면 설계 동결(Design Freeze) 및 변경 통제 합의

1. 발주처 현업부서(규제검증팀, 구매조달팀) 및 IT정보화팀은 제출된 화면설계서(EMP_DEG_050)의 화면 레이아웃, 입력 필드, 버튼 인터랙션 및 예외 메시지가 업무 요건을 완벽히 충족함을 확인하고 이를 최종 승인한다.

2. 본 승인 이후 발생하는 화면 구조 개편이나 신규 화면 추가 요청은 공식 과업변경(CR) 절차를 통해 처리한다.

확정 및 서명일자: 2026년 07월 25일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발주처 현업총괄 | 주식회사 한빛글로벌 규제검증팀 | 팀장 윤 서 연 | (서명 완료) |
| 발주처 IT총괄 | 주식회사 한빛글로벌 IT정보화팀 | 팀장 정 태 윤 | (서명 완료) |
| 수행사 UI/UX PL | 주식회사 엠파시 프론트엔드팀 | 책임 이 하 은 | (서명 완료) |