[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: EMP-DOC-P4-04 | 사업명: 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축

3자 전문 감리 지적사항 조치결과 확인서

품질·보안·데이터 아키텍처 독립 감리 지적사항 5건에 대한 100% 개선 조치 및 전후 증빙 보고서

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | SyncFlow AI — 엔터프라이즈 AI 콘텐츠·규제 검증 자동화 시스템 구축 사업 |
| 감리 수행 기관 | 주식회사 한국디지털감리원 (총괄감리원: 남궁현 수석감리사) |
| 감리 실시 기간 | 2026년 09월 28일 ~ 2026년 10월 02일 (조치 완료 확인일: 2026년 10월 08일) |
| 조치 완료율 | 총 지적사항 5건 중 5건 조치 완료 (100.0% 적격 판정) |

1. 감리 분야별 지적사항 및 개선 조치 완료 내역

| 감리 분야 | 지적번호 | 감리 지적사항 및 개선 권고 요지 | 수행사 개선 조치 완료 내역 (반영 산출물) | 감리원 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 응용시스템 | AUD-01 | 대용량 PDF(50MB 이상) 동시 업로드 시 OCR 워커 메모리 스파이크 방지 처리 보완 필요 | 페이지 단위 비동기 스트리밍 청크 분할 및 워커 큐 동시성 세마포어(Max 8) 적용 완료 (EMP_TST_040) | 적정 (조치완료) |
| AI·프롬프트 | AUD-02 | LLM JSON 응답 스키마 파싱 실패 시 무한 재시도 방지 및 폴백 규칙 명시 필요 | Pydantic 스키마 검증 실패 시 최대 2회 자동 보정 프롬프트 재호출 후 HITL(수동검토) 상태 전환 적용 (EMP_DEG_150) | 적정 (조치완료) |
| 데이터베이스 | AUD-03 | 검증이력 테이블(tb_verify_review) 대량 적재에 대비한 월별 파티셔닝 자동 생성 잡 보완 | pg_partman 기반 매월 25일 익월 파티션 자동 생성 배치(BAT-005) 추가 및 인덱스 검증 완료 (EMP_DEG_100) | 적정 (조치완료) |
| 보안관리 | AUD-04 | 관리자 백오피스(BO)에서 100대 규제 룰셋 수정 시 변경 전후 스냅샷 감사로그 기록 강화 | tb_audit_log 테이블 내 before_json / after_json 비교 저장 및 수정 사유 필수 입력 강제 (EMP_TST_030) | 적정 (조치완료) |
| 품질·테스트 | AUD-05 | 골든셋 50문항 중 복합 핵심규격 전장부품(절연성+내진동+전자파) 경계값 케이스 보강 권고 | 복합 핵심규격 경계값 테스트 케이스 8문항 보강 및 Precision 96.4% / Recall 98.0% 달성 확인 (EMP_TST_050) | 적정 (조치완료) |

2. 감리법인 최종 종합 의견

주식회사 한빛글로벌 「SyncFlow AI 시스템 구축 사업」의 종료 감리 결과, 응용시스템·데이터베이스·AI 파이프라인·보안 영역의 5건 권고사항이 모두 완벽히 이행되었음을 실사 확인하였으며 상용 운영 전환에 적격으로 판정합니다.

확정 및 서명일자: 2026년 10월 08일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 총괄 감리원 | 주식회사 한국디지털감리원 | 수석감리사 남 궁 현 | (감리 확인인) |
| 발주처 입회관 | 주식회사 한빛글로벌 IT정보화팀 | 팀장 정 태 윤 | (확인 완료) |
| 수행사 총괄PM | 주식회사 엠파시 엔터프라이즈사업부 | 수석 박 진 우 | (서명 완료) |