[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: EMP-DOC-P5-06 | 사업명: 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축

하자보수 및 운영 유지관리 서비스 수준 협약서 (SLA)

SyncFlow AI 1년 무상 하자보수 범위, 장애 등급별(P1~P4) 대응 SLA 및 AI FinOps 운영 경계 협약

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 대상 시스템명 | 한빛글로벌 SyncFlow AI (엔터프라이즈 AI 콘텐츠·규제 검증 자동화 시스템) |
| 무상 하자보수 기간 | 2026년 11월 01일 ~ 2027년 10월 31일 (최종 검수 완료일 익일로부터 12개월) |
| 하자보수 보증금액 | 일금 이천이백오십만원정 (₩22,500,000, 계약금액의 5% SGI 증권 제출 완료) |
| 유상 전환 예정일 | 2027년 11월 01일 (연간 유지관리 요율: 순수 구축 용역비의 12% 기준 별도 계약) |

1. 장애 등급별 서비스 수준 협약 (SLA 목표치)

| 장애 등급 | 정의 및 발생 상황 (SyncFlow AI 기준) | 최초 인지·응답 | 임시 우회 복구 | 근본 원인 해결 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 (치명/전면중단) | FO/BO 전체 접속 불능, HB-SSO 인증 마비, DB 다운으로 전사 검증 중단 | 15분 이내 | 1시간 이내 | 4시간 이내 |
| P2 (주요기능장애) | AI 3단계 추론 파이프라인 오류, OCR 파싱 중단, PLM-Nexus 일배치 실패 | 30분 이내 | 2시간 이내 | 8시간 이내 |
| P3 (부분/경미오류) | 특정 브라우저 UI 깨짐, 통계 엑셀 다운로드 지연, PDF 리포트 폰트 어긋남 | 2시간 이내 | 1영업일 이내 | 3영업일 이내 |
| P4 (단순문의/지원) | 신규 규제 룰셋 정규식 작성 자문, 현업 사용법 문의, 로그 추출 요청 | 4시간 이내 | - | 5영업일 이내 |

2. 무상 하자보수 vs 유상 유지관리(FinOps 포함) 명확한 경계 기준

| 구분 | 무상 하자보수 포함 범위 (1년간 무상) | 유상 유지관리 / 별도 실비 대상 (무상 제외) |
| --- | --- | --- |
| 애플리케이션·버그 | 요구사항정의서(61건) 및 설계서 대비 소스코드 결함, 연산 오류, API 버그 수정 | 신규 사업부 화면 추가, 타 기간계(ERP/CRM) 신규 인터페이스 개발 |
| AI 프롬프트·룰셋 | 기 구축된 100대 규제 룰셋 정규식 오류 수정 및 파서 버그 패치 | 법령 전면 개정에 따른 신규 도메인(건강기능식품·의료기기 등) 프롬프트 재설계 |
| 클라우드·토큰 실비 | EKS/RDS 설정 오류 패치 및 월 1회 정기 예방점검 보고서 제출 | AWS 클라우드 인프라 월 사용료 및 OpenAI·Anthropic·Vision API 호출 토큰 실비 |

확정 및 서명일자: 2026년 10월 30일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발주처 (갑) | 주식회사 한빛글로벌 IT정보화팀 | 팀장 정 태 윤 | (서명 완료) |
| 수행사 (을) | 주식회사 엠파시 엔터프라이즈사업부 | 대표이사 김 창 석 | (직인 날인) |