[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: PM-44 | 사업명: 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축

SyncGuard AI UI/UX 프로토타입 제작 및 사용성 검증 계획서

사용자 심의 포털(FO) 및 관리자 백오피스(BO) 핵심 화면 인터랙티브 프로토타입 시나리오 및 현업 검증 계획

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | SyncGuard AI — 엔터프라이즈 AI 콘텐츠·규제 심의 자동화 시스템 구축 사업 |
| 발주처 / 수행사 | 주식회사 한빛글로벌 / 주식회사 엠파시 (UX/프론트엔드 PL 이하은 책임) |
| 검증 일시 / 장소 | 2026년 06월 25일 14:00 ~ 17:00 / 한빛글로벌 본사 12층 디지털혁신 회의실 |
| 검증 대상 범위 | FO 핵심 화면 6종(멀티모달 업로드, OCR 교정, 신호등 결과뷰어) 및 BO 핵심 화면 4종 |

1. 프로토타입 제작 목적 및 범위

본 계획서는 본격적인 프론트엔드 코딩(Phase 4) 착수 전, Figma 인터랙티브 프로토타입 및 샌드박스 웹 화면을 통해 현업 마케터와 규제심의관의 실제 업무 동선, OCR 바운딩박스 조작 편의성, 신호등 판정 배지의 직관성을 사전 검증하기 위해 수립되었습니다.

2. 프로토타입 핵심 검증 시나리오 (5대 과업)

| 시나리오 ID | 검증 화면 명칭 | 현업 테스터 수행 과업 (Task) | 목표 사용성 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-SCN-01 | 멀티모달 심의 접수 (UI-FO-004) | 브랜드 선택 후 PDF 브로슈어 및 상세페이지 이미지를 드래그 앤 드롭 업로드 | 3클릭 이내 접수 완료 |
| PT-SCN-02 | OCR 추출 영역 검수 (UI-FO-006) | 좌측 원본 이미지의 바운딩박스 클릭 시 우측 추출 텍스트 하이라이트 연동 및 오타 수정 | 직관적 동기화 100% |
| PT-SCN-03 | 3단계 AI 심의 결과 조회 (UI-FO-009) | 적색(금지)/황색(주의)/녹색(적격) 배지 필터링 및 식약처 가이드라인 근거 조항 팝업 열람 | 판정 근거 즉시 식별 |
| PT-SCN-04 | AI 안전 대체문구 적용 (UI-FO-010) | 위반 문구에 대해 AI가 제안한 3가지 대체 카피 중 1건을 원클릭 치환 후 재심의 요청 | 문구 수정 시간 80% 단축 |
| PT-SCN-05 | BO 규제 룰셋 관리 (UI-BO-001) | 신규 금지어 정규식 등록 및 샘플 문안 대상 즉시 시뮬레이션 테스트 수행 | 코드 배포 없이 즉시 검증 |

확정 및 서명일자: 2026년 06월 20일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 책임자 (수행사) | 주식회사 엠파시 프론트엔드팀 | 책임 이 하 은 | (서명 완료) |
| 승인 책임자 (발주처) | 주식회사 한빛글로벌 규제심의팀 | 팀장 윤 서 연 | (승인 완료) |