[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: EMP-DOC-P5-05 | 사업명: 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축

준공(잔금) 대금 청구 공문

문서번호: 엠파시-경영-2026-1031호 | SyncGuard AI 구축 사업 최종 검수 완료에 따른 잔금(30%) 지급 청구

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 수신 / 참조 | 주식회사 한빛글로벌 대표이사 귀하 / 구매전략팀장·디지털혁신본부장 참조 |
| 발신 | 주식회사 엠파시 대표이사 김창석 (서울시 금천구 가산디지털1로 205) |
| 계약 건명 (번호) | SyncGuard AI — 엔터프라이즈 AI 콘텐츠·규제 심의 자동화 시스템 구축 (HB-IT-2026-0042) |
| 최종 검수 합격일 | 2026년 10월 30일 (검수확인서 문서번호: EMP_IMP_040) |
| 금회 청구 잔금액 | 일금 일억삼천오백만원정 (₩135,000,000, 부가가치세 포함) |

1. 계약 대금 정산 및 잔금 청구 내역

| 대금 구분 | 비율 | 공급가액 (원) | 부가가치세 (원) | 합계 금액 (VAT 포함) | 수령/청구 일자 및 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총 계약 금액 | 100% | ₩409,090,909 | ₩40,909,091 | ₩450,000,000 | 2026.05.01 계약 체결 |
| 기 수령 선금액 | 30% | ₩122,727,273 | ₩12,272,727 | ₩135,000,000 | 2026.05.15 수령 완료 |
| 기 수령 중도금액 | 40% | ₩163,636,363 | ₩16,363,637 | ₩180,000,000 | 2026.08.25 수령 완료 |
| 금회 청구 잔금액 | 30% | ₩122,727,273 | ₩12,272,727 | ₩135,000,000 | 2026.10.31 전자세금계산서 발행 |

2. 잔금 청구 필수 첨부 서류 목록 (전수 구비 완료)

1. 전자세금계산서 (승인번호: 20261031-41000289-99102411, 합계 ₩135,000,000) 1부

2. 최종 검수 완료 확인서 및 시스템 인수증 사본 (양사 기명날인본) 1부

3. 하자보수이행보증보험증권 (서울보증보험 제2026-1030-9912호, 보증금액 ₩22,500,000 / 계약금의 5%, 보증기간 2026.11.01 ~ 2027.10.31) 1부

4. 국세 완납증명서, 지방세 완납증명서 및 4대 사회보험료 완납증명서 각 1부

5. 산출물 최종 납품 목록(51종) 수령 확인서 및 법인 통장 사본(우리은행 1005-802-492011) 각 1부

확정 및 서명일자: 2026년 10월 31일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 청구인 (수행사) | 주식회사 엠파시 대표이사 | 대표이사 김 창 석 | (법인인감 날인) |
| 접수 확인 (발주처) | 주식회사 한빛글로벌 구매전략팀 | 부장 송 민 재 | (접수 완료) |