[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: EMP-DOC-S4 | 사업명: 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축

외주 개발 과업내용서 (Statement of Work)

한빛글로벌 기간계(ProductLab·MarketingHub·HB-SSO) 연계 어댑터 및 일배치 동기화 모듈 상세 SOW

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 과업 명칭 | 한빛글로벌 기간계 연계 어댑터 및 일배치 동기화 모듈 개발 (하도급 계약 부속서류) |
| 상위 프로젝트명 | SyncGuard AI — 엔터프라이즈 AI 콘텐츠·규제 심의 자동화 시스템 구축 사업 |
| 원도급사 / 하수급사 | 주식회사 엠파시 / 주식회사 데이터브릿지 |
| 과업 수행 기간 | 2026년 05월 15일 ~ 2026년 09월 30일 (4.5개월) |

1. 세부 개발 과업 목록 및 정량적 수용 기준 (Acceptance Criteria)

| 모듈 ID | 인터페이스 / 배치 명칭 | 기술 규격 및 상세 요구사항 | 정량적 검수 통과 기준 (SLA) | 납기일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IF-SSO-001 | HB-SSO 임직원 통합인증 어댑터 | OAuth 2.0 / OIDC 기반 Authorization Code 플로우, JWT 발급 및 부서·직급 클레임 매핑 | 토큰 검증 응답 100ms 이내, 미인가 접근 차단율 100% | 2026.06.30 |
| IF-MKT-001 | MarketingHub 심의 요청 수신 API | REST POST /api/v1/ext/claims/submit, 멀티파트 첨부파일 S3 업로드 및 접수번호 반환 | 동시 100건 요청 시 유실 0건, 응답시간 500ms 이내 | 2026.07.31 |
| IF-MKT-002 | MarketingHub 심의 결과 Webhook 콜백 | 심의 완료 시 판정 코드(PASS/WARN/FAIL) 및 PDF 리포트 URL 전송 (지수 백오프 3회 재시도) | 콜백 전송 성공률 99.9% 이상, 실패 시 DLQ 적재 | 2026.08.15 |
| BAT-PRD-001 | ProductLab 전성분 마스터 일배치 동기화 | 매일 02:00 읽기전용 뷰(V_AI_INGREDIENT_SPEC) 변경분(Delta) 조회 및 tb_ingredient_mst Upsert | 10만 건 변경분 5분 이내 동기화 완료, 정합성 100% | 2026.08.31 |

2. 아키텍처·코딩 표준 및 납품 산출물 준수 요건

1. (전사 개발 표준 준수) Spring Boot 3.3 + Java 21 환경에서 Project Lombok(@Slf4j, @RequiredArgsConstructor, @Builder)을 필수 적용하고, 모든 REST 엔드포인트는 단일 Canonical URL(/api/v1/...) 규격을 준수한다.

2. (필수 제출 산출물) 인터페이스설계서(EMP_DEG_120), 배치프로그램설계서(EMP_DEG_130), 레거시DB연계명세서(EMP_EXE_030) 및 JUnit 5 단위 테스트 결과서(커버리지 85% 이상)를 함께 납품한다.

확정 및 서명일자: 2026년 05월 15일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 원청 기술총괄 (승인) | 주식회사 엠파시 AI아키텍처실 | 수석 강 동 현 | (승인 완료) |
| 하수급 수행책임자 | 주식회사 데이터브릿지 기간계연계팀 | 차장 오 정 훈 | (수락 서명) |