[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: PM-62 | 사업명: 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축

SyncFlow AI 사용자 및 시스템 운영자 교육훈련 계획서

규제검증팀·구매조달 현업 사용자 및 IT 인프라·어드민 운영자 대상 맞춤형 실습 교육 과정 및 일정 계획

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | SyncFlow AI — 엔터프라이즈 AI 콘텐츠·규제 검증 자동화 시스템 구축 사업 |
| 교육 기간 / 장소 | 2026년 10월 21일 ~ 2026년 10월 23일 (총 3일간, 과정별 4회차) / 한빛글로벌 본사 PC교육장 |
| 교육 대상 인원 | 현업 구매담당자·규제검토위원 45명, 시스템·인프라 운영자 8명 (총 53명) |
| 제공 교육 교재 | 사용자 매뉴얼(PM-64), 운영자 매뉴얼(PM-65), 100대 규제 룰셋 및 프롬프트 튜닝 가이드북 |

1. 대상자별 맞춤형 교육훈련 커리큘럼

| 과정 구분 | 교육 일시 | 대상 부서 (인원) | 주요 교육 내용 및 실습 시나리오 | 강사 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 과정 A (현업 1차) | 10.21(수) 10:00~12:00 | 규제검증팀 (12명) | 3단계 AI 검증 판정 원리, 시험성적서 매핑 검토, 검토위원 최종 승인·반려 및 예외 판례 등록 실습 | 이하은 책임 |
| 과정 B (현업 2차) | 10.21(수) 14:00~16:00 | 핵심모듈·정밀전장 구매조달팀 (20명) | 기술시방서/PDF 멀티모달 업로드, OCR 영역 보정, AI 표준수정조항 3안 적용 및 재검증 실습 | 이하은 책임 |
| 과정 C (현업 3차) | 10.22(목) 14:00~16:00 | 글로벌·기타 사업본부팀 (13명) | 영문 수출 계약조항 검증 룰셋 활용법, 전자구매포털 연동 검증 요청 및 PDF 리포트 출력 실습 | 조현우 선임 |
| 과정 D (기술이전) | 10.23(금) 10:00~16:00 | IT정보화팀·클라우드팀 (8명) | AWS EKS/RDS 아키텍처 운영, ArgoCD 배포, 02:00 일배치 모니터링, BO 룰셋·프롬프트·골든셋 관리 | 강동현 수석 / 김태호 책임 |

2. 교육 평가 및 사후 지원 계획

1. 전 교육생이 검증계(STG) 실습 계정으로 직접 3건 이상의 조달계약조항을 검증·수정해보는 핸즈온(Hands-on) 방식으로 진행하며, 수료 후 만족도 설문(목표 4.5/5.0 이상)을 실시합니다.

2. 교육 불참자 및 신규 입사자를 위해 핵심 화면 조작 설계도면(VOD 6편)을 사내 그룹웨어 학습포털에 등재합니다.

확정 및 서명일자: 2026년 10월 14일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 교육총괄 (수행사) | 주식회사 엠파시 엔터프라이즈사업부 | 수석 박 진 우 | (서명 완료) |
| 교육승인 (발주처) | 주식회사 한빛글로벌 디지털혁신본부 | 팀장 윤 서 연 | (승인 완료) |