EMPASY ENTERPRISE STANDARD DELIVERABLE  |  EMP_MAN_020

SyncFlow AI 구축 프로젝트 착수 킥오프(Kick-off) 회의록

사업 추진 목표, 과업 범위 확정, 3단계 하이브리드 AI 아키텍처, 기간계 연계 및 마일스톤(M1~M6) 합의

| 회의 명칭 | 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 사업 착수 킥오프 회의 |
| --- | --- |
| 회의 일시 / 장소 | 2026년 10월 16일 (금) 14:00 ~ 16:00 / 한빛글로벌 본사 대회의실 |
| 발주처 참석자 | 정민수 PM(디지털혁신본부), 한승우 책임(IT인프라팀), 최윤아 팀장·윤서연 수석(법무·품질보증실) |
| 수행사 참석자 | 박준혁 총괄PM, 김태윤 AI리드, 최현우 백엔드PL, 이지훈 PMO(㈜엠파시) / 강동현 연계PL(㈜데이터브릿지) |

1. 주요 회의 안건 및 합의 사항

• 사업 공식 명칭 및 목표: 「한빛글로벌 지능형 공급망 구매·조달 계약 및 부품 품질규격 AI 검증 플랫폼(SyncFlow AI) 구축」으로 확정하며, 물품공급계약서·기술시방서·CAD 설계도면 스냅샷의 하도급법 및 품질규격 위배 여부를 AI가 1차 검증하고 법무·QA 전문위원의 최종 승인을 지원함.

• 과업 범위 및 경계 확정: 국·영문 혼용 구매계약서 및 기술시방서(PPTX, PDF, Word, 고해상도 이미지)와 CAD 설계도면 스냅샷 검증을 본 과업 범위에 포함하며, 3D 솔리드 모델링 구조 해석은 본 과업에서 제외하기로 합의함.

• 비학습 엔터프라이즈 LLM 보안: 한빛글로벌의 미출시 신차종 부품 사양 및 단가 정보가 외부 AI 모델 학습에 절대 활용되지 않도록 Zero-Data Retention 기업용 전용 엔드포인트만 사용하기로 확정함.

2. 후속 실행 과제 (Action Items)

| No | 실행 과업 내용 (Action Item) | 담당 조직 / 담당자 | 목표 기한 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AWS EKS 개발계(DEV) VPC·서브넷 및 사내 방화벽 오픈 신청서 제출 | ㈜엠파시 최현우 PL / 한빛글로벌 한승우 책임 | 2026-10-20 | 진행중 |
| 2 | 하도급법 금칙조항 100선 및 과거 3개년 계약·시방서 반려 사례 샘플 전달 | 한빛글로벌 법무·QA팀 최윤아 팀장 | 2026-10-21 | 진행중 |
| 3 | 전자구매포털(SRM-Portal) 및 피엘엠넥서스(PLM-Nexus) 인터페이스 규격 확정 | ㈜데이터브릿지 강동현 PL | 2026-10-23 | 진행중 |
| 4 | AI 정밀도 검수용 표준 골든셋 50문항 선정 및 정답 라벨링 기준 수립 | ㈜엠파시 김태윤 리드 / 한빛글로벌 윤서연 수석 | 2026-10-28 | 예정 |