EMPASY ENTERPRISE STANDARD DELIVERABLE  |  EMP_MAN_022

SyncFlow AI 주간 공정 및 설계 검토 회의록

화면설계서(UI 스토리보드) 확정, CAD 설계도면 스냅샷 보정 워크플로우, 시험성적서 대조 및 검증 이력 상충 감지 합의

| 회의 명칭 | SyncFlow AI 구축 사업 주간 공정 보고 및 상세설계 리뷰 회의 |
| --- | --- |
| 회의 일시 / 장소 | 2026년 10월 22일 (목) 15:00 ~ 17:00 / 한빛글로벌 스마트워크 회의실 |
| 발주처 참석자 | 정민수 PM, 최윤아 팀장, 윤서연 수석, 배수빈 책임(구매조달본부) |
| 수행사 참석자 | 박준혁 총괄PM, 김태윤 AI리드, 최현우 백엔드PL, 임도현 프론트PL(㈜엠파시) |

1. 금주 주요 협의 및 설계 확정 사항

• 역할별 화면 이원화: 구매담당자(Buyer)는 전자구매포털(SRM-Portal)에서 계약서·시방서 검증을 신청하고 결과를 바로 확인하며, 법무·QA 전문위원은 SyncFlow AI 전용 워크벤치(UI-SCM-004, UI-QAL-001)에서 조항별 정밀 대조 및 최종 승인을 수행함.

• CAD 설계도면 스냅샷 검증 방식: 대용량 도면 도면도면패키지 업로드 시 AI가 1차로 표제란·공차·주기(Note) 영역 스냅샷과 텍스트를 자동 추출하고, 사용자가 웹 뷰어에서 누락 구간을 드래그 보정하여 재분석하는 2단계 워크플로우로 확정함.

• 시험성적서 대조 및 판정 상충 관리: 약 400페이지 분량의 공인신뢰성 시험성적서(PDF)에서 핵심 시험 조건과 결과 수치를 식별하여 계약서 보증 조항과 대조하며, 동일 조항에 대해 과거 승인 이력과 상충하는 판정이 발생할 경우 시스템이 자동 경고 배지를 표시하기로 함.

2. 차주 핵심 추진 계획

| 일정 | 대상 모듈 / 산출물 | 세부 추진 내용 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.26 (월) | 화면설계서 (EMP_DEG_050) | 전체 14슬라이드 UI/UX 와이어프레임 및 화면 ID(UI-SCM-001~UI-ADM-001) 최종 승인 | 임도현 PL |
| 10.27 (화) | DB 명세서 (EMP_DEG_080) | PostgreSQL 16 물리 테이블 18종 및 pgvector HNSW 인덱스 DDL 배포 | 최현우 PL |
| 10.29 (목) | AI 추론 설계 (EMP_DEG_150) | 3단계 하이브리드 프롬프트 체인 및 100대 금칙조항 정규식 엔진 프로토타입 시연 | 김태윤 리드 |