[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: EMP-DOC-P1-01 | 사업명: 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축

소프트웨어 개발 용역 표준계약서

주식회사 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 용역 계약 일반조건 및 특약사항

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 계약 건명 | SyncFlow AI — 엔터프라이즈 AI 콘텐츠·규제 검증 자동화 시스템 구축 사업 |
| 계약 번호 | HB-IT-2026-0042 |
| 계약 금액 | 일금 사억오천만원정 (₩450,000,000, 부가가치세 포함) |
| 계약 기간 | 2026년 05월 01일 ~ 2026년 10월 31일 (총 6개월) |
| 하자담보책임기간 | 최종 검수 완료일 익일로부터 1년간 (하자보수보증금율 5%) |

제1조 (계약의 목적 및 과업 범위)

발주자 주식회사 한빛글로벌(이하 '갑')과 계약상대자 주식회사 엠파시(이하 '을')는 계약·기술규격 규제 검증 자동화를 위한 「SyncFlow AI 시스템」을 구축함에 있어 상호 권리와 의무를 규정한다. 세부 과업 범위는 제안요청서(RFP), 기술제안서 및 승인된 사업수행계획서(EMP_INT_010)에 따른다.

제2조 (계약대금의 지급 조건 및 시기)

| 지급 구분 | 지급 비율 | 지급 금액 (VAT 포함) | 지급 조건 및 증빙 서류 | 예정 시기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 선금 (착수금) | 30% | ₩135,000,000 | 계약 체결 후 착수계 및 선금보증보험증권 제출 후 14일 이내 | 2026.05.15 |
| 중도금 (1차 기성) | 40% | ₩180,000,000 | 상세설계 완료 및 프로토타입·단위모듈 공정률 70% 달성 검수 시 | 2026.08.20 |
| 잔금 (준공금) | 30% | ₩135,000,000 | 통합/UAT 합격, 산출물 전수 납품, 최종검수확인서 및 하자보증증권 제출 시 | 2026.11.10 |
| 합계 | 100% | ₩450,000,000 | 세금계산서 청구 후 현금(계좌이체) 지급 | - |

제3조 (지식재산권 귀속 및 AI 토큰 실비 특약)

1. 본 용역 수행 결과로 발생한 맞춤 개발 산출물(애플리케이션 코드, 화면설계서, DB 스키마)의 지식재산권은 '갑'과 '을'이 공동 소유한다. 단, '을'이 기존에 보유한 SyncSeries 코어 프레임워크의 원천 저작권은 '을'에게 귀속되며 '갑'에게 영구 비독점적 사용권을 부여한다.

2. 운영 단계에서 발생하는 상용 LLM(OpenAI, Anthropic) 및 OCR API 호출 토큰 비용은 '갑'의 법인 클라우드 계정에 직접 귀속되는 실비 항목으로 본 용역 대금과 별도로 정산한다.

3. '을'의 귀책사유로 납기를 지연한 경우 지체 1일당 계약금액의 1,000분의 0.75(0.075%)를 지체상금으로 부과하되, '갑'의 인프라 제공 지연 등 면책 사유 기간은 산입하지 아니한다.

확정 및 서명일자: 2026년 05월 01일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발주자 (갑) | 주식회사 한빛글로벌 (서울시 용산구 한강대로 100) | 대표이사 최 도 현 | (법인인감 날인) |
| 계약상대자 (을) | 주식회사 엠파시 (서울시 금천구 가산디지털1로 205) | 대표이사 김 창 석 | (법인인감 날인) |