[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: EMP-DOC-P5-08 | 사업명: 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축

시스템 장애 발생 보고서 (Incident Report & Post-Mortem)

시범운영 기간 중 발생한 대용량 멀티모달 PDF 동시 업로드 지연(P2) 원인 분석(5-Whys) 및 재발방지 대책

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 장애 관리 번호 | INC-2026-1019-01 (시범운영 기간 중 모의 부하 피크 상황 발생 건) |
| 장애 등급 | [ ] P1 (전면중단) [✓] P2 (주요성능저하) [ ] P3 (경미) |
| 발생 및 복구 일시 | 2026년 10월 19일 14:10 발생 ~ 14:38 정상 복구 (총 지속 시간: 28분) |
| 영향 범위 | 핵심모듈구매조달팀 대용량 브로슈어 PDF(80MB, 60페이지) 15건 동시 검증 요청 시 대기열 지연 발생 (데이터 유실 0건) |

1. 장애 발생 타임라인 및 긴급 조치 경과

| 시각 | 경과 및 조치 내역 | 담당자 |
| --- | --- | --- |
| 14:10 | CloudWatch 알람 발생: syncflow-ai-worker 파드 메모리 사용률 88% 돌파 및 평균 검증 응답시간 28초로 상승 | 자동 모니터링 |
| 14:14 | 현장 대응반 즉각 확인: 60페이지 이상 고해상도 스캔 PDF 15건이 단일 워커 큐에 동시 인입됨을 식별 | 김태호 책임 |
| 14:22 | 긴급 우회 조치: EKS HPA(Horizontal Pod Autoscaler) 워커 파드 즉시 2개 → 6개로 스케일 아웃 조치 | 강동현 수석 |
| 14:38 | 큐 적체 15건 전량 검증 완료 및 평균 응답시간 7.2초로 정상화 확인, 현업 부서 정상화 공지 | 박진우 수석 |

2. 근본 원인 분석 (5-Whys) 및 항구적 재발 방지 대책

• Why 1: 왜 AI 검증 응답 시간이 28초로 지연되었는가? ➔ 워커 파드의 메모리 GC(가비지 컬렉션) 대기가 발생함.

• Why 2: 왜 워커 파드 메모리가 급증했는가? ➔ 80MB PDF 전체 페이지를 한 번에 인메모리 이미지 배열로 렌더링함.

• Why 3: 왜 페이지 분할 스트리밍이 작동하지 않았는가? ➔ 50페이지 초과 문서의 비동기 페이지 청크 분할 임계치가 미설정됨.

• 항구적 조치 완료(2026.10.20): ① PDF 파서를 10페이지 단위 스트리밍 청크 방식으로 패치하여 메모리 피크 65% 절감, ② 대용량 파일 전용 저우선순위 큐(Bulk Queue)와 단건 실시간 큐(Fast-Track Queue)를 물리 분리하여 단건 검증 SLA(15초 이내)를 100% 보장함.

확정 및 서명일자: 2026년 10월 20일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보고 책임자 (수행사) | 주식회사 엠파시 AI아키텍처실 | 수석 강 동 현 | (서명 완료) |
| 확인 책임자 (발주처) | 주식회사 한빛글로벌 IT정보화팀 | 팀장 정 태 윤 | (조치 확인) |