[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: EMP-DOC-P1-04-SUB | 사업명: 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축

소프트웨어사업 하도급 사전승인 신청서

소프트웨어 진흥법 제51조 준수, 기간계 데이터 연계 전문 협력사 하도급 승인 신청 및 재하도급 금지 확약

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 상위 원도급 사업명 | SyncGuard AI — 엔터프라이즈 AI 콘텐츠·규제 심의 자동화 시스템 구축 사업 |
| 원도급자 (신청인) | 주식회사 엠파시 (대표이사 김창석) |
| 하수급 예정 법인 | 주식회사 데이터브릿지 (대표이사 백승호, 사업자번호: 214-88-39201, 중소기업) |
| 하도급 과업명 | 한빛글로벌 기간계(ProductLab·MarketingHub·HB-SSO) 연계 어댑터 및 일배치 동기화 모듈 개발 |
| 하도급 계약 금액 | 일금 육천만원정 (₩60,000,000, 원도급 금액 ₩450,000,000 대비 13.3% — 법정 50% 이내 준수) |

1. 하도급 필요성 및 전문성 검토

하수급 예정 업체인 주식회사 데이터브릿지는 한빛글로벌 사내 기간계 시스템(프로덕트랩 및 마케팅허브)의 레거시 스키마 및 인터페이스 구축 경험을 보유한 데이터 연계 전문 기업으로, 기간계 일배치 동기화 및 SSO 연동 품질을 조기에 확보하기 위하여 전문 영역을 분할 도급하고자 합니다.

2. 하도급 과업 범위 및 대금 지급 보증 계획

| 과업 코드 | 세부 하도급 과업 내역 | 투입 인력 | 투입 기간 | 배정 금액 (VAT 포함) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB-IF-01 | HB-SSO OAuth 2.0 / OIDC 통합인증 연계 어댑터 개발 | 고급 1명 | 2026.05 ~ 2026.06 | ₩15,000,000 |
| SUB-IF-02 | MarketingHub 심의 요청·결과 Webhook 양방향 API 연계 | 고급 1명 | 2026.06 ~ 2026.08 | ₩25,000,000 |
| SUB-IF-03 | ProductLab 전성분 마스터 읽기전용 뷰 연동 및 02:00 일배치 | 중급 1명 | 2026.07 ~ 2026.09 | ₩20,000,000 |
| 합계 | 총 3개 연계 인터페이스 모듈 및 단위·통합 테스트 완수 | 연 4.5 M/M | 4개월 | ₩60,000,000 |

3. 재하도급 전면 금지 및 원도급자 품질 통제 확약

1. 당사는 하수급인(㈜데이터브릿지)이 도급받은 과업의 전부 또는 일부를 제3자에게 다시 하도급(재하청)하는 행위를 전면 금지하며, Git 커밋 계정 및 출입 기록을 일일 대조하여 직접 수행 여부를 감독합니다.

2. 하수급인이 작성하는 모든 코드는 당사의 아키텍트 코드 리뷰 및 시큐어코딩 49개 약점 진단을 통과해야만 본 브랜치에 병합됩니다.

확정 및 서명일자: 2026년 05월 07일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신청인 (원도급자) | 주식회사 엠파시 대표이사 | 대표이사 김 창 석 | (직인 날인) |
| 하수급인 확인 | 주식회사 데이터브릿지 대표이사 | 대표이사 백 승 호 | (직인 날인) |
| 승인권자 (발주처) | 주식회사 한빛글로벌 디지털혁신본부 | 팀장 윤 서 연 | (사전승인 완료) |