[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: EMP-DOC-P4-05 | 사업명: 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축

사용자 인수 테스트(UAT) 완료 확인서

한빛글로벌 규제심의팀·마케팅팀 현업 담당자 직접 수행 검증 및 상용 오픈(Go-Live) 최종 승인서

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | SyncGuard AI — 엔터프라이즈 AI 콘텐츠·규제 심의 자동화 시스템 구축 사업 |
| UAT 수행 기간 | 2026년 10월 05일 ~ 2026년 10월 14일 (검증계 STG 및 상용 예비 환경) |
| 참여 현업 부서 | 한빛글로벌 규제심의팀(6명), 럭셔리마케팅팀(4명), 더마화장품팀(4명), IT정보화팀(2명) |
| 최종 종합 판정 | 인수 적격 (Acceptance Passed — 시나리오 42건 전수 통과, 상용 오픈 승인) |

1. 도메인별 사용자 인수 테스트(UAT) 수행 결과 요약

| 업무 도메인 구분 | 시나리오 수 | 성공 (Pass) | 실패 (Fail) | 통과율 | 핵심 검증 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 통합인증 및 권한 (SSO) | 5 | 5 | 0 | 100.0% | HB-SSO 연동 로그인, 브랜드별·역할별(요청자/심의관/관리자) 메뉴 접근 통제 |
| 멀티모달 문서·이미지 접수 | 8 | 8 | 0 | 100.0% | PDF 브로슈어, 상세페이지 이미지, 제품 단상자 도안 OCR 추출 및 바운딩박스 매핑 |
| 3단계 AI 규제 심의 엔진 | 12 | 12 | 0 | 100.0% | 의약품 오인·절대적 표현·전성분 배합한도·실증자료 유무 자동 판정 및 법령 근거 제시 |
| 대체문구 추천 및 재심의 | 7 | 7 | 0 | 100.0% | AI 안전 대체 카피 원클릭 치환, 버전 비교(Diff), 현업 심의관 최종 승인·반려 결재 |
| 기간계 연계 및 BO 관리 | 10 | 10 | 0 | 100.0% | ProductLab 전성분 조회, MarketingHub 결과 콜백, 100대 룰셋·프롬프트·골든셋 관리 |
| 합계 | 42 | 42 | 0 | 100.0% | 평균 심의 소요시간: 건당 8.4초 (목표 15초 이내 달성), 골든셋 일치율 96.4% |

2. 결함 조치 확인 및 상용 오픈 승인 선언

1. UAT 기간 중 제기된 치명(Critical)·주요(Major) 결함 0건이며, 현업 편의성 개선 요청(경미 3건: 엑셀 다운로드 컬럼 순서 조정 등)은 2026년 10월 13일 패치로 100% 반영 완료되었음을 확인합니다.

2. 이에 발주처 현업 대표 및 IT 총괄은 「SyncGuard AI 시스템」의 사용자 인수 테스트 합격을 선언하며 상용 오픈(Go-Live)을 공식 승인합니다.

확정 및 서명일자: 2026년 10월 15일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발주처 현업대표 | 주식회사 한빛글로벌 규제심의팀 | 팀장 윤 서 연 | (인수 합격 서명) |
| 발주처 IT총괄 | 주식회사 한빛글로벌 IT정보화팀 | 팀장 정 태 윤 | (인수 합격 서명) |
| 수행사 총괄PM | 주식회사 엠파시 엔터프라이즈사업부 | 수석 박 진 우 | (서명 완료) |