주간 업무 보고 회의록

Weekly Report Meeting Minutes - SyncGuard AI 구축 사업

본 문서는 한빛글로벌 「SyncGuard AI 시스템 구축」 과제의 주간 업무 보고 회의록입니다. 프로젝트 진척 현황 및 금주 실적, 인프라·외부 시스템 연계 현황, 심의 화면 및 기능 구성안, 동영상 심의 방식, 시스템 구현 위치 및 업무 이원화, 실증 자료 DB 및 데이터 구조, 심의 이력 상충 관리, 골든셋 구축 방안, 향후 일정에 대한 상호 협의 및 결정 사항을 수록하였습니다.

| 회 의 일 시 | 2026년 10월 22일 (목) 13:30 | 회 의 번 호 | MM-2026-03 (주간 업무 보고) |
| --- | --- | --- | --- |
| 회 의 장 소 | 한빛글로벌 본사 회의실 | 주 관 | 한빛글로벌 / 엠파시 |
| 참 석 자 | [발주사] 정민수(현업PM), 한승우(기술PM), 최윤아, 송하늘, 배수빈, 윤서연 [수행사] 박준혁(AA), 김태윤(PM), 최현우(개발리드), 이지훈(PMO) | 기 록 자 | 엠파시 PM |
| 문서 관리 | EMP_MAN_020 | 승인 상태 |  |

1. 프로젝트 진척 현황 및 금주 실적

1) 진척 현황

• 보고 방식: 주간 보고는 WBS 마일스톤 기준으로 금주 실적, 차주 계획, 협조 요청 사항 순으로 진행.

• 진척률: 동영상 PoC 및 이미지 처리 작업이 추가되었으며, 현재 진척률 1.2%로 계획 대비 0.2%p 앞서 진행 중.

• 관리 문서 공유: 보안 환경 구축 후 프로젝트 관리 문서는 Teams를 통해 공유 예정.

2) 금주 주요 실적

• 동영상 심의 mock-up: 동영상 내 사용자 지정 장면을 캡처·분석하여 심의 저촉 여부를 확인하는 기능의 mock-up 완료.

• 화면 구성안 및 디자인: 심의 신청·결과·관리 화면 구성안을 시연하였으며, 제시된 화면 디자인을 바탕으로 작업을 추진하기로 함.

• 골든셋 구조화 착수: RA팀이 보유한 질의·답변 엑셀 데이터를 기반으로 AI 엔진 룰 탑재용 자료 구조화를 진행하며, 50건 미만이라도 확보되는 대로 착수. 기 공유된 데이터는 확인 완료.

2. 인프라 및 외부 시스템 연계 현황

1) FO(신청 화면) 배치 및 MarketingHub 연계

• FO 배치 위치: FO(신청 화면)를 MarketingHub 화면에 둘지 SyncGuard AI 내부에 구축할지 논의하였으며, 한빛글로벌 인프라팀과 협의 중인 배치 위치가 결정되는 대로 차주 중 관련 개정안을 마무리할 예정.

• 데이터 연동: MarketingHub에서 신청된 동영상 및 파일 데이터를 AI 검토 모듈로 연동하는 인프라 구성 방안을 확인.

• 업로드 용량: MarketingHub은 현재 영상 파일 업로드 용량을 500MB로 제한하여 운영 중.

• 화면 분리: 규정 수정 화면은 기존 시스템과 별도의 화면에서 진행하는 것으로 결정. MarketingHub을 심의 인터페이스로 활용하지 않는 방향으로 의견이 모였으며, 구체적인 파일 처리 방식은 데이터브릿지 담당자와 추후 논의.

2) 네이버 OCR 도입

• OCR 교체: 현재 PaddleOCR(오픈소스)를 사용 중이며, 성능 개선을 위해 네이버 OCR로의 교체를 검토.

• 사용 방식: 네이버 OCR은 한빛글로벌이 보유한 기존 네이버 OCR(계약·계정)을 그대로 사용하기로 함. 계정 정보(ID/PW)는 추후 공유 예정.

• 테스트 환경: OCR 테스트를 위한 별도 인프라 구성이 필요하며 비용은 연구 인프라 예산에서 처리 예정. 글로벌 샘플 데이터를 활용하여 테스트 진행.

3) ProductLab 및 한빛스토어 연계

• ProductLab 인터페이스: 실증 보고서 등 제품명·수치 요약 정보를 담는 구조로 예상하여 껍데기 형태의 모형을 제작하였으며, 등록된 텍스트 데이터를 인터페이스로 전달받아 AI를 구동하는 방식으로 구현 예정. 원료 배합비 등 제품 정보도 심의에 활용될 것으로 예상.

• 구현안 성격: 제시된 구현안은 MarketingHub 연동을 가정한 예상안으로 확정 사항이 아니며, MarketingHub 연동 및 데이터브릿지 합류 이후 구체적 검토 필요.

• 한빛스토어 연동: API 주소는 확보하였으나 이미지 형태 데이터의 추출·활용 방식은 추가 협의 필요. 타 브랜드 표현 사례 참고, 대체 표현 발굴, 학습 데이터 활용을 목적으로 도입 논의.

3. 심의 화면 및 기능 구성안

1) 심의 신청 및 결과 확인 화면

• 신청 항목: MarketingHub 심의 신청 화면에서 브랜드, 매체, 영상 여부, 제품명, 심사 파일, 요청 사항을 입력하는 방식을 제안. 신청 데이터의 SyncGuard AI 전송 여부는 향후 결정.

• 결과 상세 화면: 심의 요청 전에는 입력 내용만 표시하고, 결과 수신 후 상세 화면에서 동영상·이미지 분석 결과를 확인. 영역 클릭 시 안전/주의/금지 판정, 권장 수정 사항, 사유 및 법적 근거를 표시하며 사용자 수동 편집 기능 포함.

• 영역 세분화: 현재 PPT 자료는 전체를 하나의 영역으로 설정하였으나, 필요에 따라 영역별로 세분화하여 분석·표시할 계획.

• 결과물 제공: 검토 결과는 HTML 또는 PDF 등 파일 형태로 제공하여 담당 BM이 확인할 수 있도록 구성하며, 수정·보고를 위한 파일 다운로드 기능이 필요하다는 의견이 제시됨.

• 시연 화면 성격: 시연 화면은 SyncGuard AI 기반으로 MarketingHub의 향후 모습을 가정한 디자인이며, 실제 MarketingHub 적용 시 기존 디자인 체계 내 특정 레이어에 결과가 출력되는 방식으로 구현.

2) 심의 담당자 화면

• 심의 목록: MarketingHub에서 전송된 심의 요청 목록에서 AI 자동 실행 또는 담당자 직접 실행·삭제가 가능하도록 설계. 해당 화면은 마케터가 아닌 심의 담당자용 인터페이스로 정의.

• 편집 기능 분리: AI 캡처 오류 보완을 위해 문장 편집(PPT·이미지)과 장면 편집(동영상)을 분리 제공하며, 사용자가 장면 추가·문장 편집을 직접 할 수 있음.

• 결과 검토: AI 분석 결과 목록에서 재실행·수정이 가능하며, 권장 대체 표현과 판단 근거를 함께 표시. 동영상은 장면 선택 시 원본 영상의 해당 구간으로 이동.

• 대시보드: 심의 진행 현황 및 금지 판별 건수 등을 대시보드 통계로 제공.

3) 영역 추출 방식

• 파일 유형별 추출: 이미지 파일은 영역 지정 방식, Word·PPT 등 문서 파일은 페이지 단위로 내용을 추출.

• 수동 보정: AI 자동 추출 결과에서 누락된 영역은 사용자가 직접 선을 그어 수정·추가 가능. 이미지 내 굴곡진 부분 등은 추출이 원활하지 않을 수 있음을 확인.

4) 관리 메뉴 구성

• 심의 이력: 확정된 심의 문구 목록을 통합 조회하며, 원문 수정 사항은 엑셀 다운로드 또는 시스템 내 조회로 관리.

• 실증 자료: ProductLab 및 MarketingHub 등에서 수집된 자료를 조회.

• 심의 기준: 금지 표현(예: 세포 재생)을 허용 표현(예: 피부 장벽 강화)으로 대체 안내하며, 기준 표현은 외부 연동 또는 직접 등록으로 관리. 브랜드별 AI 주의사항·규정 관리 기능을 추가하기로 함.

• 원료 기준: 성분 함량에 따른 표현 가능 여부 등 원료 기준을 관리하며, 외부 연동 또는 별도 등록 방식은 추후 결정. 원료 자료는 3차 코드 기준으로 관리.

• 운영 기능: 사용자 로그, 공통 코드 관리, 보안 감사 등 필수 운영 기능과 유지보수 인력용 배치·모니터링 메뉴를 구성.

• 등록 문서: 법령 및 가이드라인 문서 등록을 위해 필요한 문서 목록을 사전에 확정해야 하며, 금일 공유된 파일 3건으로 우선 테스트 진행.

5) 실증 자료 요청 기능

• 요청 프로세스: MarketingHub 실증 자료 DB와 매칭되지 않는 표현에 대해 요청 버튼을 누르면 담당자에게 자동 메일이 발송되고, 링크를 통해 파일을 업로드하여 실증 자료 DB가 업데이트되도록 구현하기로 함.

4. 동영상 심의 방식

1) 장면 추출 및 텍스트 인식

• 기본 방식: 장면을 지정하면 AI가 해당 구간 문구를 자동 추출. 하단 고정 자막은 자동 추출이 가능하나, 화면 중간에 움직이는 텍스트는 수작업이 필요할 수 있음.

• 운영 방향: AI가 1차로 문구를 최대한 추출하고 사용자가 누락 부분을 추가·보정하는 방식으로 구성하기로 함. 자동 추출 시 장면 중복 문제에 대한 기술적 고려 필요.

2) 효율성 및 비용 검토

• 사용성 우려: 사용자가 장면을 하나씩 선택·편집하는 방식은 직접 영상을 시청하는 것보다 번거로울 수 있다는 우려가 제기되어, AI 전체 검토 방식과 실효성을 비교 논의.

• 중복 추출: AI가 캡처 장면을 잘못 선택하거나 중복 추출하여 목록이 복잡해질 수 있어, 중복 방지 및 효율적 장면 선별 방안을 추가 검토.

• 토큰 비용: AI 분석 도입 시 토큰 비용이 연간 약 1,600만 원으로 예상됨을 공유. 비용 산출 로직을 확인하고 장면 추출 방식에 따른 비용 최적화 방안을 검토하기로 함.

• 시연 예정: 동영상 장면 추출 기능을 구현하여 추후 시연하고, 추출 장면의 수정·추가 기능을 제공할 예정.

5. 시스템 구현 위치 및 업무 이원화

1) 구현 위치에 따른 영향

• 대안별 제약: 외부 시스템 통합 시 데이터 인터페이스 추가로 개발 비용·기간 증가가 예상되고, MarketingHub 내 구현 시 화면 구성 및 영상 처리 등 기능적 제약과 개발 자율성 저하가 우려됨.

• 업무 이원화: 국내 광고는 신규 시스템, 해외 광고는 MarketingHub에서 처리하는 이원화가 필요하며, 원화 데이터는 신규 시스템으로 이전이 불가하여 RA가 두 시스템을 병행해야 하는 상황 발생. 추가 클릭 등 편의성 저하 검토 필요.

• 마케터 결과 확인: 마케터가 별도 사이트에 접속해야 하는지, MarketingHub 내 인터페이스로 통합 확인이 가능한지 확인 필요.

2) 논의 결과

• 신규 시스템 구축: MarketingHub 기능 확장의 한계를 고려하여 제로베이스에서 신규 시스템을 구축하는 방향으로 의견이 모였으며, 심의 업무는 신규 시스템에서 통합 수행하되 내부 구성원 의견을 추가 수렴하기로 함.

• 업무 분리: 문안 검토 업무 일부만 전환하는 현 상황에서 이원화는 불가피하며, RA 업무는 MarketingHub을 거쳐 결과를 확인하고 BM 업무는 MarketingHub에서 직접 결과를 수신하는 구조로 분리. RA 업무 주체는 팀 내부임을 명확히 함.

• 연결 방식: MarketingHub 검토 의뢰 화면에서 광고를 선택하면 링크로 SyncGuard AI 화면을 띄우는 방식이 효율적이라는 의견 제시.

• 의뢰 메뉴: 마케터 편의를 위해 원화·광고 의뢰 메뉴는 단일화하고 내부에서 처리 경로를 분기하는 방안 검토.

• 승인 주체: 심의 승인 주체(SyncGuard AI 또는 MarketingHub)는 추가 검토 필요하며, MarketingHub에서 승인 시 결과를 SyncGuard AI로 전송하는 연동 필요.

6. 실증 자료 DB 및 데이터 구조

1) 실증 자료 및 매칭 DB

• 역할 분담: 기본 실증 자료 DB는 MarketingHub에서 관리하고, 표현별 매칭 DB는 신규 시스템에서 관리하는 방향으로 역할 분담(별도 DB 구축 또는 통합 여부 검토 중). 확정된 표현 매칭 결과는 동일 광고 재등록 시 재사용.

• 과업 범위: 이번 프로젝트는 인터페이스를 통한 결과값 전달이 아닌 실증 자료 DB 구성에 집중하기로 결정. 정리된 요건 문서를 공유할 예정이며, MarketingHub 측 업무 범위에 대해서는 별도 수탁 계약 절차가 필요함을 확인.

• 문장 단위 구조화: 임상 보고서 등 실증 자료를 AI가 판단할 수 있도록 문장 단위 구조화가 필요하며, 해당 작업은 내부에서 직접 수행해야 함. 현재는 문서 기반으로 연구원이 요약본을 보고 판단하는 구조로, 실제 자료 기반 구성 가능 여부 추가 검토 필요.

2) 임상·원료 효능 보고서 분석

• 분석 목표: 약 400페이지 분량 임상 보고서에서 AI가 특정 문구와 수치를 식별하여 표현의 정확성을 검증하는 기능 구현을 목표로 하며, 핵심 지표와 판단 기준을 샘플 형태로 제공받아야 함.

• 레몬·LLM 비교: 샘플 파일과 판정 문구로 레몬과 LLM(Claude 등) 양쪽에서 처리한 결과를 비교 검증하고, 레몬 성능이 우수할 경우 인터페이스 추가를 요청할 예정.

• 자동화 한계: 원료 효능 보고서는 형식이 다양하고, 농도·실험 조건에 따라 수치가 달라지는 경우 등은 사람이 직접 확인해야 함. 세포 효능 데이터 등은 실증 자료로 활용이 어려워 자동 검토 범위가 제한적일 것으로 판단.

• 원료 정보 활용: AI를 활용한 원료 성분별 추천 및 대안 제시 기능을 구현할 예정이며, 원료 정보 데이터 구조 파악을 위해 데이터브릿지와 별도 미팅 진행.

3) 제품 카테고리 및 대체 표현 관리

• 카테고리 구분: 의약외품·화장품 등 제품군과 Leave-on·Wash-off 등 카테고리별 허용 표현이 다르므로 테이블 구조에 카테고리 정보를 포함하고 AI 검토 로직에 반영. 3차 코드 기준 연동이 가능하나 클레임 정보 저장 시에도 구분 필요.

• 수동 관리 항목: 카테고리 및 식약처 유형은 변경 빈도가 낮아 수작업으로 관리. 브랜드가 위험을 감수하고 사용하는 표현은 별도 표기하여 관리.

• 대체 표현: AI 대체 표현은 LLM으로 사전 생성·저장된 데이터를 활용하며 사용자가 수정·추가 가능. 단어 또는 최소 두 단어 조합 단위로 관리하는 방안을 논의하였으며, 세 단어 이상 문구는 유사도 검색 정확도가 저하될 수 있음.

7. 심의 이력 상충 관리 및 학습 데이터

1) 상충 사례 관리

• 상충 감지: 동일 문구에 대한 심의 결과가 상충하는 경우 시스템이 자동 감지하여 알림 또는 리포트로 추출하는 기능 필요. 사례로 특정 제품의 '자생력' 표현을 바탕으로 일관성 확보 방안을 논의.

• 키워드 관리: 원문과 확정 문구 간 차이를 분석하여 삭제된 핵심 키워드 중심으로 변경 사항을 파악하고, 부적합 사유가 되는 단어를 제품별로 관리.

• 기준 설정: 제품·브랜드·제품군 등 기준 적용 단위를 명확히 하고, 상충 시 사람이 기준을 정하며 AI는 사용자에게 재확인을 요청. 주간 회의를 통해 상충 사례의 최종 가이드라인을 결정하여 시스템에 반영하기로 함.

• 화면 반영: 심의 상세 화면 하단에 유사 심의 이력 및 상충 단어 정보를 표시하고, AI 추천 내용 수정 시 기존 이력을 조회하여 비교 정보를 제공.

2) 이력 데이터 및 학습 데이터 활용

• 이력 축적 범위: 심의 이력은 서비스 오픈 시점부터 축적된 기록을 대상으로 하며, 골든셋 이전 데이터는 참조하지 않음. 데이터가 방대할 경우의 조회·노출 방안은 추가 협의.

• 학습 반영 여부: 검토 이력을 학습 데이터에 반영할 경우 검토자 역량 차이나 오류가 학습될 위험이 있다는 의견과 오류 식별·수정이 용이하다는 의견이 제시되어 추가 논의하기로 함. 관리자가 데이터 적용 여부를 지정하는 방식도 논의 필요.

• 결과 제공: 규정 기반 검토 결과와 기존 검토 이력 참고 결과를 병행 제공하는 방안 논의. 학습 데이터는 향후 축적되는 실효성 있는 데이터를 기준으로 구성.

8. 골든셋 구축 방안

1) 구성 방식

• 양식 및 판단 단위: 기존 검토 방식과 유사한 PPT 형태 골든셋 양식을 공유. 판단 단위는 개별 단위와 묶음 단위 중 선택 가능하며, 임베딩 시 단어별 처리가 가능하므로 유연하게 결정.

• 작업 효율화: RA팀의 텍스트 추출 수작업 부담을 줄이기 위해 수행사가 AI로 텍스트(D열)를 추출하고 파일명과 매핑하여 판정 결과(가능 여부·실증 필요성)와 함께 엑셀로 전달하면, RA팀은 맞고 틀림만 검토하는 방식으로 진행.

• 엑셀 작성 기준: A~D, F, G열을 우선 작업하고 대체 표현(E열, 정답 데이터)은 추후 검토를 통해 작성. F·G열에는 판정의 옳고 그름을 기입하며, 색상 표시 등 주관적 방식 대신 명확한 기준을 마련.

2) 대체 표현 및 파일 제공

• 대체 표현 생성: 작성자별 대체 표현 방식이 상이하므로 LLM으로 대체 표현을 생성한 뒤 검토하는 방식을 도입하고, 기존 검토 결과와 LLM 산출물을 비교하여 정확도를 검증.

• 파일 제공 기준: 데이터 추출은 코멘트가 없는 원본 파일 기준으로 하고, 비교 검증용으로 기존 검토 파일을 함께 제공. 파일명으로 원본·검토본을 구분하고 메모·색상 박스 등 코멘트 표기 형식을 통일.

• 각주 및 형식: OCR 시 각주 누락 현상이 있어 각주를 포함하여 작업하며, 파일 형식은 PPT·PDF 등 현행 양식으로 제출.

• 수량: 다양한 케이스를 포함한 약 50건을 우선 제공하되 확정 수량은 아니며 가용 자료는 모두 제공. 최종 판정 방식은 제출 자료 검토 후 소요 시간을 고려하여 추후 합의.

9. 향후 일정 및 운영 체계

• AI 엔진 일정: AI 엔진 개발 완료 목표 시점은 2027년 2월이며, 데이터 검증 및 엔진 개발 지원을 위해 11월까지 관련 파일을 전달하기로 함.

• 골든셋 일정: 골든셋 파일은 차주 월요일(10.26)까지 전달하고, 전달 파일에 대한 피드백은 11월부터 3주 이내 제공하며 전체 작업은 11월 셋째 주 완료를 목표로 함.

• 주간 보고: 주간 보고는 매주 목요일 13:30에 진행하며, 차주 회의만 10월 29일(목) 10:00로 조정.

• 11.5 주간 미팅: 11월 5일 주간 미팅에서 실증 자료 DB 신규 담당자 및 데이터브릿지 담당자와 함께 관련 요건을 논의하기로 함.

• 미결 사항: 사용자 화면 관련 결정 사항은 차주 추가 논의. 개발자 투입 시 업무 이해를 위해 현업 담당자와 별도 미팅 진행 예정.

10. 주요 결정 사항 (Key Decisions)

✔ 신규 시스템 구축 방향: MarketingHub 기능 확장 한계를 고려하여 심의 업무는 제로베이스 신규 시스템에서 통합 수행하는 방향으로 의견 수렴 (내부 의견 추가 수렴)

✔ 업무 이원화 수용: 국내 광고는 신규 시스템, 해외 광고·원화는 MarketingHub에서 처리하며, RA는 MarketingHub 경유 결과 확인, BM은 MarketingHub에서 직접 결과 수신

✔ 네이버 OCR: 한빛글로벌이 보유한 기존 네이버 OCR을 그대로 사용하고, 테스트용 별도 인프라 비용은 연구 인프라 예산에서 처리

✔ 동영상 심의 방식: AI가 1차로 문구를 최대한 추출하고 사용자가 누락 장면·문구를 보정하는 방식으로 구성

✔ 실증 자료 DB 범위: 이번 과업은 인터페이스 결과값 전달이 아닌 실증 자료 DB 구성에 집중하며, 매칭 DB는 신규 시스템에서 관리

✔ 상충 사례 가이드라인: 심의 결과 상충 사례는 주간 회의에서 최종 가이드라인을 결정하여 시스템에 반영

✔ 골든셋 작업 방식: 수행사가 AI로 텍스트 추출·판정 결과를 작성하고 RA팀은 검증만 수행, 원본 파일 기준 추출 및 약 50건 우선 제공

✔ 주간 보고 운영: 주간 보고는 매주 목요일 13:30 진행, 차주만 10월 29일(목) 10:00로 조정

11. 향후 추진 계획 및 액션 아이템 (Action Items)

| No | 액션 아이템 (Action Item) | 담당자 | 기한 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 개발 서버 화면(mock-up) 링크 공유 | 수행사 | 10.23(금) 오후 | 진행 예정 |
| 2 | 골든셋 원본·검토 파일(약 50건) 전달 | 한빛글로벌 RA팀 | 10.26(월) | 진행 예정 |
| 3 | FO 배치 위치 결정 및 관련 개정안 마무리 | 양사 / 한빛글로벌 인프라팀 | 차주 중 | 협의 중 |
| 4 | 골든셋 텍스트 추출(D열) 및 AI 판정 결과 엑셀 작성·전달 | 수행사 | 11월 중 | 진행 예정 |
| 5 | 임상·원료 효능 보고서 샘플 및 판정 문구 제공 (레몬·LLM 비교 검증) | 한빛글로벌 RA팀 | 추후 협의 | 진행 예정 |
| 6 | 법령·가이드라인 등록 대상 문서 목록 확정 | 한빛글로벌 RA팀 | 추후 협의 | 진행 예정 |
| 7 | 한빛글로벌 보유 네이버 OCR 계정 공유 및 테스트 인프라 구성 | 한빛글로벌 / 수행사 | 추후 협의 | 진행 예정 |
| 8 | 동영상 토큰 비용 산출 로직 확인 및 비용 최적화 방안 검토 | 수행사 | 추후 협의 | 진행 예정 |
| 9 | 동영상 장면 추출 기능 구현 및 시연 | 수행사 | 추후 협의 | 진행 예정 |
| 10 | 원료 정보 데이터 구조 확인 미팅 | 수행사 / 데이터브릿지 | 추후 협의 | 진행 예정 |
| 11 | 실증 자료 DB 요건 논의 (신규 담당자·데이터브릿지 참석) 및 요건 문서 공유 | 양사 / 데이터브릿지 | 11.05(목) | 일정 확정 |
| 12 | MarketingHub 측 업무 범위 수탁 계약 절차 확인 | 한빛글로벌 | 추후 협의 | 확인 필요 |
| 13 | 한빛스토어 이미지 데이터 추출·활용 방식 협의 | 양사 | 추후 협의 | 협의 필요 |
| 14 | 심의 승인 주체 및 검토 이력 학습 데이터 반영 여부 결정 | 양사 | 추후 협의 | 협의 필요 |
| 15 | 차기 주간 보고 회의 개최 | 참석자 전원 | 10.29(목) 10:00 | 일정 확정 |