최 종  검 수  확 인 서

Final Acceptance Certificate - SyncGuard AI 시스템 구축 용역

1. 사업 개요 및 계약 정보

| 사 업 명 | SyncGuard AI 시스템 구축 용역 | 계약 번호 | AP-2026-IT-084 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발 주 사 | 주식회사 한빛글로벌 (Hanbit Global Corp.) | 주 사 업 자 | 주식회사 엠파시 (EMPASY) |
| 공동 수행사 | ㈜엠파시 (Empasy Inc.) | 계약 기간 | 2026.06.01 ~ 2026.10.16 |
| 검수 일자 | 2026년 10월 16일 | 검수 장소 | 한빛글로벌 본사 RA 회의실 |
| 문서 번호 | EMP_IMP_040 | 승인 버전 | v1.0 (최종 승인본) |

2. 종합 검수 결과 요약

주식회사 한빛글로벌과 주식회사 엠파시 간 체결한 용역 계약에 의거하여, 사업수행계획서 및 요구사항정의서에 명시된 기능 및 비기능 요구조건에 대한 최종 검수를 실시한 결과는 아래와 같습니다.

| 검수 부문 | 검수 기준 및 목표 | 실제 달성치 | 합격 여부 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기능 요구사항 검수 | RFP 및 요구사항 42개 항목 | 42개 전 항목 개발 완료 | 적합 (PASS) | 100% 완수 |
| AI 판정 정확도 검수 | 골든셋 50문항 정밀도 90% 이상 | 정밀도 96.2%, F1 96.0% | 적합 (PASS) | +6.2%p 초과 |
| 시스템 성능 부하 검수 | 응답 5.0초 이내, 동시 50 VU | 평균 3.2초, 62 VU 달성 | 적합 (PASS) | 안정적 처리 |
| 정보보안 웹 취약점 | 취약점 43개 항목 점검 | 취약점 0건 (조치율 100%) | 적합 (PASS) | 보안 승인 |
| 시범운영(Pilot) 검수 | 실제 11개 브랜드 심의 검증 | 142건 심의, 일치율 97.2% | 적합 (PASS) | 현업 승인 |
| 단계별 산출물 인계 | 전 단계 28종 산출물 완비 | 28종 전수 승인 및 인계 | 적합 (PASS) | 인계 완결 |

3. 세부 기능 요구사항 검수 결과 (42개 항목)

사업수행계획서 및 통합시험시나리오(EMP_TST_020)에 의거하여 검수 대상 42개 기능 요구사항 전 항목에 대한 동작 시험 및 검증을 완료하였으며, 전 항목 '적합'으로 판정되었습니다.

| 기능 분류 (영역) | 주요 기능 검증 내용 | 검수 판정 |
| --- | --- | --- |
| 1. 심의 접수 및 요청 관리 (8건) | 클레임 텍스트/이미지 접수, PDP 파일 업로드, 심의 상태 실시간 추적, 이력 관리 등 (F-01 ~ F-08) | 적합 (8/8) |
| 2. 다단계 AI 판정 파이프라인 (10건) | 100개 룰셋 필터링, RAG 법령 매칭, LLM 심층 문맥 판정(녹/청/황/적), 대체 문구 추천 (F-09 ~ F-18) | 적합 (10/10) |
| 3. OCR 이미지 분석 및 텍스트 추출 (6건) | Vision OCR 기반 제품 패키지/상세페이지 텍스트 검출, Bounding Box 매핑 (F-19 ~ F-24) | 적합 (6/6) |
| 4. 외부 시스템 인터페이스 연계 (6건) | ProductLab 원료 규격 REST API, MarketingHub 결재 동기화, 통합 사번 SSO, KT 알림톡 (F-25 ~ F-30) | 적합 (6/6) |
| 5. 지식 베이스 및 규칙 사전 관리 (6건) | 식약처 고시 DB, 금지어/주의어 룰셋 추가/수정, 예외 사전 관리, 버전 관리 (F-31 ~ F-36) | 적합 (6/6) |
| 6. 시스템 관리 및 보안/통계 (6건) | 사용자/권한 관리, 심의 통계 대시보드, 감사 로그 추적, JWT 세션 보안 관리 (F-37 ~ F-42) | 적합 (6/6) |

4. 최종 산출물 28종 인계 확인

공식 단계별 산출물 기준표에 명시된 28종의 산출물 전수가 최신 승인본(v1.0)으로 작성되어 구글 드라이브 지정 폴더에 완비 및 인계되었음을 확인합니다.

| 단계 | 포함 산출물 내역 | 인계 상태 |
| --- | --- | --- |
| 분석 단계 (4종) | 사업수행계획서(EMP_INT_010), 작업분할구조도(EMP_INT_020), 요구사항정의서(EMP_ANL_020), 연계규격협의서(EMP_ANL_050) | 인계 완결 |
| 설계 단계 (6종) | 화면설계서(EMP_DEG_050), IA정의서(EMP_DEG_010), DB설계서(EMP_DEG_080), 아키텍처정의서(EMP_DEG_090), 인터페이스정의서(EMP_DEG_120), AI판정·프롬프트설계서(EMP_DEG_150) | 인계 완결 |
| 구현 단계 (5종) | 전체 소스코드(Git), 규칙사전정의서(EMP_EXE_010), 프롬프트명세서(EMP_EXE_020), ProductLab연계명세서(EMP_EXE_030), 단위테스트케이스(EMP_TST_010) | 인계 완결 |
| 시험 단계 (4종) | 통합테스트시나리오(EMP_TST_020), 보안점검결과서(EMP_TST_030), 성능시험결과서(EMP_TST_040), 골든셋평가보고서(EMP_TST_050) | 인계 완결 |
| 이행 단계 (5종) | 이행체크리스트(EMP_IMP_020), 사용자매뉴얼(EMP_IMP_050), 운영자매뉴얼(EMP_IMP_060), 교육결과보고서(EMP_IMP_070), 시범운영결과보고서(EMP_IMP_090), 종료보고서(EMP_IMP_080) | 인계 완결 |
| 상시 단계 (4종) | 주간업무보고서(EMP_MAN_010), 회의록(EMP_MAN_020), 이슈관리대장(EMP_MAN_030), 결함관리대장(EMP_MAN_040), 변경관리대장(EMP_MAN_060) | 인계 완결 |

5. 무상 하자보수 및 기술지원 확약

• 무상 하자보수 기간: 검수 완료일 익일로부터 3개월 (2026년 10월 17일 ~ 2027년 1월 16일)

• 하자보수 범위: 본 사업으로 개발 및 구축된 소프트웨어 결함, AI 판정 로직 오류, 외부 인터페이스 연계 장애 일체 무상 지원

• 기술 지원 체계: 전담 엔지니어 긴급 대응 핫라인 운영 (P1 긴급 장애 시 30분 이내 착수, 2시간 이내 정상화 목표)

• 정기 점검 지원: 하자보수 기간 중 월 1회 서버 인프라 및 DB 정기 점검, 분기 1회 AI 모델 정밀도 모니터링 무상 제공

6. 최종 검수 확인 및 서명 날인

위와 같이 「SyncGuard AI 시스템 구축 용역」의 제반 계약 요건 및 요구사항이 충실히 완수되었음을 확인하고 최종 검수 합격 판정하며 본 확인서를 발행합니다.

2026년 10월 16일

| 발 주 사 (검수 책임관) 주식회사 한빛글로벌 RA팀 검수책임관 성 명 : (인) | 주 사 업 자 (사업 총괄) 주식회사 엠파시 (EMPASY) 사업총괄 PM 성 명 : (인) | 공동수행사 (AI 구축 총괄) 주식회사 엠파시 (Empasy Inc.) AI 테크니컬 리드 성 명 : (인) |
| --- | --- | --- |