SyncGuard AI 시스템 구축

제 안 방 향 서

고객 요구사항 문서 분석에 기반한 사전 제안 관점

대상 문서: SyncGuard AI 시스템 개발 요구사항 (2026년 5월 27일)

작성일: 2026년 9월 1일

보안 등급: 대외비

# 1. 문서의 목적

이 문서는 고객사가 제공한 SyncGuard AI 시스템 개발 요구사항을 분석한 뒤, 수행사 관점에서 먼저 제시하는 제안 방향을 정리한 것입니다. 요구사항에 대한 답변이 아니라, 요구사항에 아직 담기지 않았지만 과제의 성패를 가를 항목을 미리 짚어 드리는 데 목적이 있습니다.

제공된 요구사항 문서는 3개 장과 프로세스 도식 1건으로 구성된 과제 기획 개요서 성격입니다. 목적과 기능 방향은 명확하지만 예산, 성능 목표, 정확도 기준, 보안 정책, 인수 기준은 아직 정의되어 있지 않습니다. 이 공백을 어떻게 채우느냐가 프로젝트의 품질과 일정을 결정합니다.

본 문서는 다음 세 가지를 담고 있습니다.

- 규제와 기술 시장이 어떻게 움직이고 있으며 그것이 이 과제에 어떤 의미인지

- 제약, 화장품, 금융 등 인접 산업의 선행 사례와 그 사례에서 얻을 교훈

- 수행사가 권고하는 11개 제안 항목과 단계별 이행 로드맵

# 2. 과제에 대한 우리의 이해

## 2.1 요구사항 요약

화장품 광고 문안(Claim)의 규제 적합성을 생성형 AI가 1차 검토하여, RA 담당자에게 안전과 주의, 금지 세 단계의 등급과 판단 근거, 권장 수정안을 제시하는 사내 규제 검토 지원 시스템입니다. 기존 마케팅허브 문안검토 시스템 위에서 운영되며, BY27에 한국 Claim을 대상으로 시작하여 BY28에 글로벌로 확장하는 단계 계획을 담고 있습니다.

## 2.2 우리가 읽어낸 진짜 과제

요구사항 문서는 이 과제를 AI 개발 과제로 기술하고 있지만, 저희가 보기에 성패를 가르는 지점은 다른 곳에 있습니다.

| 구분 | 표면적 과제 | 실제로 어려운 지점 |
| --- | --- | --- |
| 첫째 | AI가 문안을 검토하게 만드는 것 | 판정 기준 자체가 문서화되어 있지 않다는 점입니다. 특히 주의 등급, 이른바 선 타는 표현은 담당자의 경험과 문안 커미티 논의에 축적되어 있습니다. 이 암묵지를 데이터로 꺼내는 작업이 개발보다 앞서야 합니다. |
| 둘째 | 규제 자료를 데이터베이스로 만드는 것 | 규제는 계속 개정된다는 점입니다. 한 번 구축하고 끝나는 데이터베이스가 아니라, 개정을 지속적으로 흡수하고 시점별 버전을 관리하는 살아 있는 체계여야 합니다. |
| 셋째 | AI 결과를 RA에게 제공하는 것 | RA가 그 결과를 신뢰하고 실제로 쓰게 만드는 것입니다. 근거 없는 판정이 몇 번 나오면 시스템은 곧 사용되지 않습니다. 정확도보다 근거 제시 방식이 채택률을 좌우합니다. |

따라서 저희는 이 과제를 모델 성능 경쟁이 아니라, 규제 지식을 자산화하고 사람의 판단과 AI의 판단을 안전하게 결합하는 업무 체계 구축 과제로 정의합니다.

# 3. 시장 동향과 시사점

## 3.1 표시광고 규제는 계속 촘촘해지고 있습니다

식약처의 제품 표시·광고 관리 지침은 적발된 위반 사례를 반영하여 금지 표현을 계속 추가하는 방식으로 개정되고 있습니다. 최근 개정에서는 의료 전문가의 지정이나 추천을 시사하는 표현, 인체 유래 성분 표현, 제품 사용 방법에 대한 사실 오인 표현, 피부 나이 감소 표현 등이 새롭게 금지 표현으로 편입되었고, 부당 광고를 판단할 때 제목명까지 고려한다는 내용이 추가되었습니다.

여기에 표시·광고 공정화법 개정안의 시행도 예정되어 있습니다. 즉 오늘의 안전한 표현이 내년에도 안전하다는 보장이 없습니다.

시사점: 규제 데이터베이스는 정적 자료 모음이 아니라 버전을 가진 지식 체계로 설계되어야 합니다. 특정 문안을 어느 시점의 어떤 규정에 근거해 통과시켰는지 재현할 수 없다면, 나중에 문제가 생겼을 때 소명할 방법이 없습니다.

## 3.2 규제 기관도 인공지능으로 단속합니다

온라인 광고에 대한 전수 점검이 기술적으로 가능해지면서 감독 방식이 표본 점검에서 전면 점검으로 이동하고 있습니다. 과거에는 문제가 되는 표현을 써도 적발되지 않을 확률이 있었지만, 이제는 그 확률이 빠르게 줄고 있습니다.

시사점: 사전 검수 자동화는 효율화 과제가 아니라 리스크 관리 과제입니다. 투자 명분을 검토 시간 단축에만 두면 성과 설명이 약해집니다. 적발 확률 상승이라는 외부 환경 변화를 함께 근거로 세울 것을 권합니다.

## 3.3 인공지능이 만든 결과에도 사람의 책임이 남습니다

미국 식품의약국은 2026년 4월 한 화장품 제조 시설에 발행한 경고 서한에서, 문서 작성에 인공지능을 활용하더라도 그 결과물이 정확하고 규정에 부합하는지 검토할 책임이 사업자에게 있으며 이를 소홀히 한 것은 규정 위반이라는 취지를 명시했습니다. 인공지능에 대한 과도한 의존을 지적한 최초의 사례로 인용되고 있습니다.

시사점: AI를 최종 판단자로 두는 설계는 규제 관점에서 위험합니다. AI는 보조하고 자격을 갖춘 사람이 검토하며 그 검토 기록이 남는 구조, 즉 사람이 개입한 흔적이 시스템에 남는 설계가 필요합니다. 이는 기능 요건이 아니라 규제 대응 요건입니다.

## 3.4 규제 대응 기술 시장은 빠르게 커지고 있습니다

규제 준수 업무에 기술을 적용하는 레그테크 시장은 2026년 기준 약 218억 달러 규모로 추정되며 연 20% 이상의 성장이 전망되고 있습니다. 금융에서 출발한 이 흐름은 현재 콘텐츠 심의, 생명과학, 소비재 규제 대응으로 확산되고 있습니다.

시사점: 제품 표시·광고 검토 자동화는 아직 표준 솔루션이 자리 잡지 않은 영역입니다. 지금 구축하는 검토 체계와 축적되는 판정 데이터가 그 자체로 고객사의 경쟁 자산이 됩니다.

## 3.5 기술 동향 요약

| 영역 | 현재의 표준 | 본 과제 적용 방향 |
| --- | --- | --- |
| 지식 활용 방식 | 문서를 검색해 근거로 삼는 검색 증강 생성(RAG)이 기본이며, 파인튜닝은 스타일 정렬에 한정하여 사용 | 규제 개정 반영 속도를 고려하면 RAG가 필수. 파인튜닝은 판정 어투 정렬 정도로 제한 |
| 품질 관리 | 정답셋 기반 자동 평가와 배포 전 회귀 검증이 사실상 필수 요건으로 정착 | 골든셋 구축과 상시 평가 체계를 개발 범위에 명시적으로 포함 |
| 운영 형태 | 단일 질의응답에서 업무 흐름에 결합된 에이전트 형태로 이동 | 요구사항의 AI Agent 방향과 일치. 다만 기본 검토 품질 확보 이후 단계로 배치 |
| 신뢰 확보 | 판정 결과에 원문 출처를 함께 제시하는 근거 추적이 표준 | 모든 판정에 규정 조항과 원문 인용을 부착. 근거가 없으면 판정 보류 |
| 모델 운용 | 특정 벤더 종속을 피하기 위한 모델 추상화 계층 도입이 일반화 | 모델 호출 계층 분리. 사내 정책 변경이나 신모델 출시에 대응 가능한 구조 |

# 4. 다른 곳은 이렇게 하고 있습니다

## 4.1 제약 업계: 광고 심의 자동화가 가장 앞서 있습니다

제약 업계에는 의학과 법무, 규제 부서가 판촉 자료를 함께 심의하는 MLR 절차가 있습니다. 화장품의 문안 커미티 검토와 성격이 거의 같고, 규제 강도는 더 높습니다.

업계 표준 플랫폼인 Veeva Vault PromoMats는 심의와 클레임 관리, 디지털 자산 관리를 하나로 묶고 감사 추적을 기본 제공합니다. 2025년 12월에는 판촉 자료의 심의를 자동화하는 AI 에이전트를 출시했으며, 초기 도입 기업 중 하나인 Moderna는 심의 절차의 일부가 사람의 개입이 거의 없는 수준에 가까워지고 있다고 평가했습니다. 이 플랫폼은 고객사가 자체 보유한 언어 모델과 공급사가 제공하는 모델을 모두 선택할 수 있도록 설계되어 있습니다.

배울 점

- 심의 자동화의 출발점은 AI가 아니라 클레임과 근거 자료를 구조화해 관리하는 기반입니다. 승인된 표현 모듈을 재사용하게 만들어 심의 대상 자체를 줄이는 접근이 효과가 큽니다.

- 감사 추적은 부가 기능이 아니라 처음부터 내장된 필수 기능입니다.

- 모델 선택권을 고객이 갖는 구조가 사내 보안 정책 변화에 대응하는 표준 형태입니다.

## 4.2 국내 화장품 업계: 연구 자산의 인공지능 활용이 이미 시작되었습니다

한빛글로벌은 2026년 7월 연구 특화 생성형 AI 서비스인 AI 어시스턴트 레몬을 공개했습니다. 통신사와 함께 진행한 데이터 사업을 통해 원료 정보와 처방 데이터, 연구 보고서, 특허, 논문 등 흩어져 있던 연구 자산을 인공지능이 활용할 수 있는 형태로 재설계한 플랫폼입니다. 이 서비스는 연구개발뿐 아니라 생산과 품질관리, 규제 대응 업무까지 포괄하며, 베타 테스트에서 제품 기획 단계의 연구 자료 검색과 규제 검토에 약 12일이 걸리던 업무가 크게 단축된 것으로 보고되었습니다.

배울 점

- 업계 선도 기업은 이미 규제 검토 영역에 인공지능을 적용하고 있으며, 성과를 소요 일수 단축이라는 정량 지표로 관리하고 있습니다.

- 핵심은 모델이 아니라 흩어진 자산을 인공지능이 읽을 수 있는 형태로 재설계한 데이터 작업이었습니다. 본 과제의 규제 데이터베이스 구축이 같은 위치에 있습니다.

- 고객사 내부 또는 그룹 내에 유사한 데이터 허브나 AI 플랫폼이 이미 있다면, 임베딩 자산과 보안 검토 결과를 재사용하여 착수 기간과 비용을 줄일 수 있습니다. 착수 전 확인을 권합니다.

## 4.3 금융 업계: 규정 대조 심사는 이미 수 분 단위로 내려왔습니다

국내 은행권에서는 수출입 선적서류의 텍스트를 추출하고 제재 법규와 대조하여 이상 거래를 탐지하는 심사 자동화를 도입해, 수작업으로 수 시간이 걸리던 업무를 수 분 만에 처리하고 있습니다. 규정 문서와 대상 문서를 대조해 위험 신호를 찾는다는 점에서 문안검토와 구조가 동일합니다.

배울 점

- 규정 대조형 업무는 자동화 효과가 가장 크게 나타나는 유형입니다. 본 과제의 효과 기대치를 보수적으로 잡을 필요는 없습니다.

- 다만 금융권 사례는 모두 사람의 최종 승인을 남겨 두는 구조입니다. 자동화의 목표는 무인화가 아니라 검토 대상의 압축입니다.

## 4.4 세 사례의 공통점

| 공통 원칙 | 내용 |
| --- | --- |
| 데이터가 먼저다 | 성공한 사례는 예외 없이 모델 도입보다 자산 구조화에 더 많은 시간과 비용을 썼습니다. |
| 사람의 최종 판단을 남긴다 | AI는 검토 대상을 압축하고 초안을 제시하며, 확정은 사람이 합니다. 규제 당국의 기대와도 일치합니다. |
| 근거를 함께 보여준다 | 판정만 제시하는 시스템은 신뢰를 얻지 못합니다. 원문 근거를 함께 제시하는 것이 채택률을 결정합니다. |
| 성과를 숫자로 관리한다 | 소요 시간, 채택률, 재작업률 등 정량 지표를 착수 전에 정의하고 추적합니다. |

# 5. 우리가 제안하는 11가지

아래 항목은 요구사항 문서에 명시되지 않았거나 방향만 언급된 사항 중, 저희가 프로젝트 성공을 위해 필요하다고 판단하는 내용입니다. 필수 항목과 선택 항목을 구분하여 표기했습니다.

P1. 본 개발 전 개념검증 선행    [ 필수 ]

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 왜 필요한가 | 요구사항 문서에는 규제 자료의 형식과 분량, 판정 기준의 문서화 수준이 명시되어 있지 않습니다. 이 불확실성을 안은 채 전체 개발에 착수하면 일정과 비용이 모두 흔들립니다. |
| 무엇을 하는가 | 4주에서 6주 동안 실제 문안 100건과 대표 규제 자료 5종으로 파싱 난이도와 판정 정확도를 측정합니다. 그 결과로 본 개발의 범위와 기간을 확정합니다. |
| 기대 효과 | 본 사업의 일정 리스크를 착수 전에 제거하고, 고객사는 검증된 수치를 근거로 예산을 품의할 수 있습니다. |

P2. 검색 증강 방식과 규정 버전 관리    [ 필수 ]

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 왜 필요한가 | 규제는 계속 개정됩니다. 모델을 재학습하는 방식은 개정 반영이 느리고 비용이 큽니다. 또한 판정 시점의 규정을 재현할 수 없으면 사후 소명이 불가능합니다. |
| 무엇을 하는가 | 규제 원문을 검색하여 근거로 삼는 구조를 기본으로 하고, 모든 규정에 시행일과 버전을 부여합니다. 개정 전후로 판정이 달라지는 표현은 변경 이력을 남깁니다. |
| 기대 효과 | 지침 개정을 데이터베이스 갱신만으로 반영할 수 있고, 특정 시점의 판정 근거를 언제든 재현할 수 있습니다. |

P3. 근거 없는 판정 금지 원칙    [ 필수 ]

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 왜 필요한가 | 생성형 AI는 그럴듯하지만 근거 없는 판정을 만들어낼 수 있습니다. 규제 검토 업무에서 이는 가장 치명적인 실패 유형이며, RA의 신뢰를 잃는 즉시 시스템은 사용되지 않습니다. |
| 무엇을 하는가 | 모든 판정에 규정 조항과 원문 인용을 부착합니다. 검색된 근거가 없으면 판정을 내리지 않고 확인 요청 상태로 표시합니다. 판단 보류를 정상적인 결과값으로 설계합니다. |
| 기대 효과 | 오판정으로 인한 규제 리스크를 차단하고, 근거가 함께 보이므로 담당자가 결과를 검증할 수 있어 채택률이 올라갑니다. |

P4. 골든셋과 상시 평가 체계    [ 필수 ]

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 왜 필요한가 | 정확도를 측정할 수 없으면 개선할 수도, 검수할 수도 없습니다. 프롬프트를 한 줄 고쳤을 때 다른 항목의 품질이 떨어지는 현상은 매우 흔합니다. |
| 무엇을 하는가 | RA가 라벨링한 검증용 문안 500건 이상을 골든셋으로 구축하고, 프롬프트나 모델이 바뀔 때마다 자동으로 정확도를 재측정하는 회귀 검증 체계를 만듭니다. |
| 기대 효과 | 품질 저하를 배포 전에 잡아냅니다. 계약상 인수 기준을 정량 수치로 명확히 할 수 있어 양측 모두에게 유리합니다. |

P5. 사람의 검토 기록이 남는 설계    [ 필수 ]

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 왜 필요한가 | AI가 검토했더라도 규제 대응 책임은 책임판매업자에게 남습니다. 미국 규제 당국은 2026년 인공지능 산출물에 대한 인적 검토 책임을 명시적으로 지적한 바 있습니다. |
| 무엇을 하는가 | AI 결과는 참고 자료로 규정하고, RA가 확인하고 확정한 이력을 누가 언제 무엇을 근거로 판단했는지까지 시스템에 남깁니다. 감사 추적 화면을 함께 제공합니다. |
| 기대 효과 | 규제 당국 소명과 내부 감사에 대응할 수 있고, AI 도입에 따르는 책임 소재 논란을 사전에 정리합니다. |

P6. 규제 개정 모니터링 자동화    [ 권장 ]

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 왜 필요한가 | 지침은 위반 사례를 반영해 수시로 개정됩니다. 수동 확인에만 의존하면 데이터베이스가 조용히 낡아가고, 그 사실을 사고가 난 뒤에야 알게 됩니다. |
| 무엇을 하는가 | 식약처와 해외 규제 기관의 공지 게시판을 주기적으로 확인하여 변경 사항을 담당자에게 알리고, 영향을 받는 기존 판정 사례를 함께 제시합니다. |
| 기대 효과 | 데이터베이스의 최신성이 자동으로 유지되고, 개정으로 인해 재검토가 필요한 기존 문안을 즉시 파악할 수 있습니다. |

P7. 문안 커미티 회의록의 지식 자산화    [ 권장 ]

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 왜 필요한가 | 요구사항에도 내부 검토 이력의 데이터베이스화가 포함되어 있습니다. 다만 자유 서술형 회의록은 그대로는 활용도가 낮으며, 이 자산이야말로 외부 솔루션이 흉내낼 수 없는 차별점입니다. |
| 무엇을 하는가 | 회의록에서 표현, 판정 결과, 판단 사유, 적용 조건을 구조화하여 사례 데이터베이스로 전환합니다. 이후 회의는 처음부터 구조화된 양식으로 기록되도록 절차를 정비합니다. |
| 기대 효과 | 담당자 개인에게 남아 있던 판단 기준이 조직의 자산이 됩니다. 담당자 교체 시에도 기준의 연속성이 유지됩니다. |

P8. 마케팅 담당자용 사전 자가 점검    [ 권장 ]

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 왜 필요한가 | 요구사항의 목표 중 하나가 마케팅 초기 단계의 리스크 사전 검수입니다. 그러나 검토 의뢰 이후에만 AI가 개입하면 이 목표는 절반만 달성됩니다. |
| 무엇을 하는가 | 마케팅 담당자가 문안검토를 의뢰하기 전에 초안을 스스로 확인할 수 있는 간이 점검 기능을 제공합니다. 명백한 금지 표현은 의뢰 전에 걸러집니다. |
| 기대 효과 | RA의 반복 업무가 실질적으로 줄고, 반려와 재의뢰로 인한 출시 지연이 감소합니다. 요구사항의 첫 번째 기대 효과에 직접 대응합니다. |

P9. 운영 대시보드와 성과 지표 관리    [ 권장 ]

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 왜 필요한가 | 요구사항의 기대 효과가 검토 시간 단축, 기준 통일, 출시 속도 향상으로 기술되어 있으나 모두 정성 표현입니다. 이대로는 종료 시점에 성과를 설명하기 어렵습니다. |
| 무엇을 하는가 | 검토 건수와 등급 분포, AI 결과 채택률, 재의뢰율, 브랜드별 위험 표현 빈도를 시각화합니다. 착수 전 현행 수치를 기준선으로 측정해 둡니다. |
| 기대 효과 | 과제 성과를 숫자로 보고할 수 있고, 반복되는 위험 표현을 마케팅 교육 자료로 환류하여 근본 원인을 줄일 수 있습니다. |

P10. 모델 추상화와 글로벌 확장 구조    [ 권장 ]

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 왜 필요한가 | 사내 보안 정책이나 모델 시장은 1년 안에도 바뀝니다. 또한 BY28의 글로벌 확장을 나중에 붙이려 하면 재설계 비용이 발생합니다. |
| 무엇을 하는가 | 언어 모델 호출 계층을 분리하여 모델 교체가 설정 변경으로 가능하도록 설계합니다. 규정 체계는 국가별 계층 구조로 만들어 국가 추가가 데이터 추가로 처리되게 합니다. |
| 기대 효과 | 특정 공급사 종속을 피하고, 글로벌 확장 시 아키텍처 변경 없이 국가만 추가하면 됩니다. 축적된 판정 데이터는 고객사 자산으로 남습니다. |

P11. 경쟁사 데이터 수집 방식의 재설계    [ 필수 ]

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 왜 필요한가 | 요구사항에는 자사와 타사 홈페이지의 Claim 크롤링이 포함되어 있습니다. 국내 판례는 이용약관과 기술적 보호조치 등 객관적 사정을 기준으로 접근 권한을 판단하며, 데이터베이스를 실질적으로 복제한 경우 저작권법 위반이 인정된 사례가 있습니다. |
| 무엇을 하는가 | 법무 검토를 선행하고 수집 범위를 공개된 사실 정보와 표현 단위로 한정합니다. 전체 복제가 아닌 표현 추출 방식으로 설계하고, 수집 출처와 일자를 기록합니다. |
| 기대 효과 | 법적 리스크를 관리 가능한 수준으로 낮추면서도 경쟁사 표현 동향이라는 참고 정보는 확보합니다. |

# 6. 단계별 이행 로드맵 제안

요구사항 문서의 희망 일정은 9월에서 10월 초기 기획, 11월 개발 착수입니다. 저희는 이 일정을 유지하되, 규제 자료 확보와 정답셋 구축을 기획 단계와 병행하는 것을 전제로 아래 구성을 제안드립니다.

| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0단계 개념검증 | 4주에서 6주 | 대표 규제 자료 파싱 검증, 문안 100건 판정 정확도 측정, 마케팅허브 연계 방식 확인, 보안 정책 확정 | 정확도 측정 결과와 본 개발 범위 확정. 고객사 예산 품의 근거 확보 |
| 1단계 기반 구축 | 8주에서 10주 | 규제 데이터베이스 구축, 판정 기준 도출과 구조화, 골든셋 500건 확보, 검색 기반 판정 엔진 개발 | 골든셋 기준 목표 정확도 달성. 규정 버전 관리 체계 가동 |
| 2단계 연계와 파일럿 | 6주에서 8주 | 마케팅허브 연계 개발, RA 전용 파일럿 오픈, 피드백 수집과 프롬프트 조정, 감사 추적 기능 구현 | RA 대상 무중단 운영 확인. AI 결과 채택률 목표 달성 |
| 3단계 정식 오픈 | 4주 | 마케팅 대상 확대 오픈, 사전 자가 점검 기능 제공, 대시보드 오픈, 사용자 교육 | 정식 운영 전환. 성과 지표 기준선 대비 개선 확인 |
| 4단계 글로벌 확장 | BY28 별도 단계 | 대상 국가별 규제 데이터베이스 추가, 다국어 처리, 해외 법인 대상 확산 | 국가별 판정 정확도 확보. 별도 계약 또는 옵션으로 진행 |

범위 조정 권고: 11월 착수를 기준으로 BY27 내에 안정적으로 달성 가능한 목표는 한국 Claim 대상 정식 오픈까지입니다. 글로벌 확장을 같은 계약에 묶으면 양쪽 모두 품질이 흔들릴 수 있으므로 별도 단계로 분리할 것을 권합니다.

# 7. 기대 효과와 성과 지표

요구사항 문서의 기대 효과를 측정 가능한 지표로 전환하면 다음과 같습니다. 착수 전에 현행 수치를 기준선으로 확보하는 것이 전제입니다.

| 요구사항의 기대 효과 | 제안 성과 지표 | 측정 방법 | 목표 수준 제안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 마케팅 초기 단계 리스크 사전 검수 | 의뢰 전 자가 점검 이용률과 금지 표현 사전 차단 건수 | 사전 점검 기능 이용 로그와 차단 표현 집계 | 의뢰 건의 50% 이상에서 사전 점검 수행 |
| RA 담당자 간 검토 기준 통일 | 동일 문안에 대한 담당자 간 판정 일치율 | 동일 문안 20건을 복수 담당자가 판정하여 도입 전후 비교 | 일치율 20퍼센트포인트 이상 개선 |
| 반복 검수 자동화 기반 검토 시간 단축 | 문안 1건당 평균 검토 소요 시간 | 마케팅허브 의뢰일과 확정일 기준 집계 | 현행 대비 30% 이상 단축 |
| 국가별 문안 일관성과 출시 속도 향상 | 반려 후 재의뢰율과 문안 확정까지의 기간 | 브랜드별 재의뢰 건수와 소요 기간 집계 | 재의뢰율 20% 이상 감소 |
| 시스템 실효성 (추가 제안 지표) | AI 1차 검토 결과의 RA 채택률 | AI 판정을 수정 없이 수용한 비율을 월 단위 집계 | 1차 목표 70% 이상 |

# 8. 우리가 이 과제에 가져오는 것

| 관점 | 내용 |
| --- | --- |
| 규제 문서를 다루는 방식 | 법령과 지침처럼 조항 구조를 가진 문서는 일반 문서와 다르게 분할하고 색인해야 합니다. 조항 단위로 근거를 추적할 수 있도록 설계하는 경험을 제공합니다. |
| 판정 기준의 암묵지 추출 | 문서화되지 않은 판정 기준을 과거 사례에서 역으로 도출하는 작업 방식을 갖고 있습니다. 이 과제에서 가장 어렵고 가장 중요한 구간입니다. |
| 품질을 숫자로 관리하는 체계 | 정답셋과 회귀 검증을 개발 프로세스에 내장합니다. 감으로 좋아졌다고 말하지 않고 수치로 보여드립니다. |
| 보수적인 설계 원칙 | 근거가 없으면 판정하지 않고, 사람의 확인 없이 확정하지 않습니다. 규제 영역에서는 화려한 자동화보다 안전한 자동화가 옳다고 봅니다. |
| 단계적 리스크 관리 | 개념검증으로 불확실성을 먼저 걷어내고, 검증된 범위만 본 개발로 넘깁니다. 고객사가 부담하는 위험을 최소화하는 계약 구조를 함께 설계합니다. |

# 9. 다음 단계 제안

본 제안 방향에 대한 협의를 거쳐 다음 순서로 진행할 것을 제안드립니다.

| 순서 | 항목 | 요청 사항 | 기한 제안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 제안 방향 협의 | 본 문서에 대한 고객사 의견 회신과 우선순위 조정 | 1주 이내 |
| 2 | 핵심 조건 확정 | 외부 언어 모델 사용 가능 여부, 마케팅허브 연계 방식, 자료 반출 조건 확정 | 2주 이내 |
| 3 | 자료 사전 제공 | 대표 규제 자료 5종과 문안 커미티 회의록 샘플 10건 | 2주 이내 |
| 4 | 개념검증 제안서 제출 | 확정된 조건을 반영한 개념검증 범위와 일정, 견적 제출 | 3주 이내 |
| 5 | 개념검증 착수 | 계약 체결 후 즉시 착수. 11월 본 개발 착수 일정과 연결 | 10월 중 |

본 문서에 사용된 외부 사례와 규제 동향은 공개된 자료를 근거로 작성되었으며, 세부 수치와 최신 개정 여부는 협의 과정에서 다시 확인하여 제공드리겠습니다.